|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.10.2022 № 1360 |
| --- | --- |

Изменения, вносимые в техническое задание

на разработку «Инвестиционной программы МУП ВКТС ЗАТО г. Радужный в сфере водоотведения на 2023-2027 годы»

Пункты 7 и 11 изложить в следующей редакции:

| 7. | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
|  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,046 | 0,023 |
|  |  | Показатели энергетической эффективности |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт/куб.м | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,29 |
| 11. | Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу | 2023 год |
|  |  | 1. Реконструкция канализационной насосной станции КНС-49 (проект) |
|  |  | 2024 год |
|  |  | Реконструкция канализационной насосной станции КНС-49 (1 этап: Строительство канализационного колодца (приемная камера КНС-49)) |
|  |  | 2025 год |
|  |  | 1 Реконструкция канализационной насосной станции КНС-49 (2 этап) |
|  |  | 2026 год |
|  |  | 1. Реконструкция канализационной насосной станции КНС-49 (3 этап) |
|  |  | 2027 год |
|  |  | 1. Реконструкция сетей водоотведения от КНС-38 протяженностью 2100 п.м (1 этап) |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                  В.А. Попов

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                               О.Г. Митенин