|  |
| --- |
|  Приложение № 2к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской областиот 08.04.2024 № 449**Сведения** |
| **о мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий», не входящего в состав федерального проекта** |
|  |
| **1.Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич |
| Связь с муниципальной программой | Благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта,** **не входящего в состав федерального проекта** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | штука | 0 | 9 | 0 | 0 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество благоустроенных прилегающих территорий | штука | 0 | 7 | 0 | 0 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

|  |
| --- |
| **3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта**  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| *Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилегающих территорий (пространств)* |
| 1 | Улучшение условий жизни граждан за счет благоустройства дворовых и прилегающих территорий, приведены в нормативное состояние дворовые и прилегающие к ним территории | Выполнение работ | Благоустройство 5 дворовых территорий по региональному проекту дворовых территориях | штука | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Выполнение работ | Благоустройство 4 прилегающих территорий  | штука | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1. **4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта,**
2. **не входящего в состав федерального проекта**
 |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «благоустройство дворовых и прилегающих территорий» не входящего в состав федерального проекта* | *МКУ «ГКМХ»* | ***21 881,97005*** |  |  | ***21 881,97005*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | *733-0503-1810172640-244* | 19143,000 |  |  | 19143,000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | *733-0503-18101S2640-244* | 2738,97005 |  |  | 2738,97005 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | *733-0503-1820220920-244* | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| 1. **5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта ,**
2. **не входящего в состав федерального проекта**
 |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система/(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе прилегающих к дворовым территориям территорий (пространств) |
| *Мероприятие (результат):*Улучшение условий жизни граждан за счет создания благоустроенных дворовых территорий, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние дворовые и прилегающие территории |  | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.1*Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы) | 01 марта | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирование современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.2.*Услуга оказана (работы выполнены) | 15 ноября | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.3.*Услуга оплачена(работы выполнены) | 25 декабря | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |