|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 08.04.2024 № 449  **Сведения** | |
| **о мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий», не входящего в состав федерального проекта** | |
|  | |
| **1.Общие положения** | |
| Ответственное структурное подразделение администрации | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич |
| Связь с муниципальной программой | Благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта,**  **не входящего в состав федерального проекта** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | штука | 0 | 9 | 0 | 0 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество благоустроенных прилегающих территорий | штука | 0 | 7 | 0 | 0 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | | Характеристика | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 9 | | 10 |
| *Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилегающих территорий (пространств)* | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Улучшение условий жизни граждан за счет благоустройства дворовых и прилегающих территорий, приведены в нормативное состояние дворовые и прилегающие к ним территории | Выполнение работ | | Благоустройство 5 дворовых территорий по региональному проекту дворовых территориях | | штука | | 0 | | 5 | 0 | | 0 |
| Выполнение работ | | Благоустройство 4 прилегающих территорий | | штука | | 0 | | 4 | 0 | | 0 |
| 1. **4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта,** 2. **не входящего в состав федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | | | ГРБС  КБК | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | | Всего | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «благоустройство дворовых и прилегающих территорий» не входящего в состав федерального проекта* | | | *МКУ «ГКМХ»* | | ***21 881,97005*** | |  | |  | | | ***21 881,97005*** | |
| Федеральный бюджет | | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Областной бюджет | | | *733-0503-1810172640-244* | | 19143,000 | |  | |  | | | 19143,000 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | *733-0503-18101S2640-244* | | 2738,97005 | |  | |  | | | 2738,97005 | |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | | | *733-0503-1820220920-244* | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта ,** 2. **не входящего в состав федерального проекта** | | | | |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система/(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе прилегающих к дворовым территориям территорий (пространств) | | | | |
| *Мероприятие (результат):*  Улучшение условий жизни граждан за счет создания благоустроенных дворовых территорий, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние дворовые и прилегающие территории |  | МКУ "ГКМХ",  Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.1*  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы) | 01 марта | МКУ "ГКМХ",  Митенин Олег Геннадьевич | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирование современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.2.*  Услуга оказана (работы выполнены) | 15 ноября | МКУ "ГКМХ",  Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.3.*  Услуга оплачена(работы выполнены) | 25 декабря | МКУ "ГКМХ",  Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |