Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 22.03.2024 № 377

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Дорожное хозяйство на территории**

**ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы**

**1. Оценка текущего состояния в сфере дорожного хозяйства**

 Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2024 по 2027 гг.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

 Протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 31,256 км, площадь – 211 396 м2, из них:

а) категории II: всего – 0,491 км;

б) категории III: всего – 6,601 км;

в) категории IV: всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;

г) категории V: всего – 15,000 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной – 8,958 км»;

д) обочины общей площадью – 71 520 м2.

Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим покос травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы**

 Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан; обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям и реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», повышение уровня комфортности проживания населения.

Приоритеты политики в сфере дорожного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, установленными на федеральном уровне регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области». С 2019 года по 2023 год было отремонтировано 3,701 километров дорог общего пользования местного значения на сумму 41 451,35506 тыс. рублей.

**3. Задачи муниципальной программы**

Основные задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;

- снижение доли улично-дорожной сети города, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки;

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- обеспечение экологической безопасности населения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

# П АСПОРТ

**Муниципальной программы**

***«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»***

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее по тексту МКУ «Дорожник» Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Период реализации | Этап I: 2024 год –2027 год |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение уровня благоустройства города;- достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| Направления(подпрограммы) | Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;2. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования – 236 678,98673 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 74 255,90373 тыс. руб.2025 год – 58 477,07700 тыс. руб.2026 год – 54 928,38900 тыс. руб.2027 год – 49 017,61700 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта.Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.Кроме этого реализация мероприятий программы позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей, обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города, улучшит экологическую среду города. |

**2.Показатели муниципальной программы**

**«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства города; достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» [(в ред. от 11.08.2023 №573)](https://economy.avo.ru/documents/33326/0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%961155_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%E2%84%96573_%D0%BE%D1%82_11_08_2023_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf/66bebb50-07bd-6bea-f533-d3ea92e74360?t=1693229305188) | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 1.1 | ремонт дорог | км | 2,11 | 1,931 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
|  1.2 | ремонт тротуаров | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  1.3 | ремонт искусственных сооружений | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | км | 25,7 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 3. | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | % | 85,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 4. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС«Управление» |
|  4.1 | ручным способом(летний/зимний период) | тыс.м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 4.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс.м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 4.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | тыс.м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 5. | Обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» [(в ред. от 11.08.2023 №573)](https://economy.avo.ru/documents/33326/0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%961155_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%E2%84%96573_%D0%BE%D1%82_11_08_2023_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf/66bebb50-07bd-6bea-f533-d3ea92e74360?t=1693229305188) | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 6. | Уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 7. | Содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 198,3 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 8. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 9. | Покос травы на газонах первого и третьего квартала(2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС«Управление» |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связьс показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** |
| **1.1.** | ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:*** |
| 1.1.1. | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»**(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)* |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год |
|  | «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)» |
| 1.1.1.1. | - реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2. | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»**(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)* |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 1.1.2.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети; | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| ***1.2.*** | ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** |
| ***1.3.*** | ***Ведомственный проект — отсутствует*** |
| ***1.4.*** | ***Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»*** |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 1.4.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| ***1.5.*** | ***Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют*** |
| ***Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** |
| ***2.1.*** | ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** |
| ***2.2.*** | ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** |
| ***2.3.*** | ***Ведомственный проект — отсутствует*** |
| ***2.4.*** | ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»*** |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год |
| «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города» |
| 2.4.1 | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.- повышение качества дорожной сети;- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;- создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан;-выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период. | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания. Показатели социально-экономической эффективности:- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию города- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;- улучшение экологической среды. | - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: ручным и механизированным способом (летний/зимний период); механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега;- обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм;- уход за клумбами и цветниками в летний период;- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог.- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт);- покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) |
| ***2.5.*** | ***Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют*** |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,** **в том числе:** |  | **74 255,90373** | **58 477,07700** | **54 928,38900** | **49 017,61700** | **236 678,98673** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 20 625,34673 | 15 785,00000 | 15 785,00000 | 0,00000 | 52 195,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 53 630,55700 | 42 692,07700 | 39 143,38900 | 49 017,61700 | 184 483,64000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»в том числе:*** |  | ***21 343,52698*** | ***18 747,12700*** | ***18 747,12700*** | ***200,00000*** | ***59 037,78098*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091310172460(7246) | 9 785,00000 | 9 785,00000 | 9 785,00000 | 0,00000 | 29 355,00000 |
| 7350409131R1A393D(7539) | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 18 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340120610 | 269,93700 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 469,93700 |
| 73504091340191120 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 200,00000 |
| 73504091310172460 | 1 462,22898 | 1 462,12700 | 1 462,12700 | 0,00000 | 4 386,48298 |
| 7350409131R1A393D | 1 626,36100 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 4 626,36100 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»*** |  | **7 626,36100** | **7 500,00000** | **7 500,00000** | **0,00000** | **22 626,36100** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D(7539) | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 18 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,36100 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 4 626,36100 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»*** |  | **11 247,22898** | **11 247,12700** | **11 247,12700** | **0,00000** | **33 741,48298** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091310172460(7246) | 9 785,00000 | 9 785,00000 | 9 785,00000 | 0,00000 | 29 355,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735040913101S2460 | 1 462,22898 | 1 462,12700 | 1 462,12700 | 0,0000 | 4 386,48298 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»*** |  | ***2 469,93700*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***200,00000*** | ***2 669,93700*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 200,00000 |
| 73504091340120610 | 269,93700 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 469,93700 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе:*** |  | ***52 912,37675*** | ***39 729,95000*** | ***36 181,26200*** | ***48 817,61700*** | ***177 641,20575*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340200590 | 31 007,84702 | 27 543,43599 | 27 543,43600 | 30 582,50900 | 116 677,22801 |
| 73504091340200596 | 8 700,00000 | 4 348,53100 | 3 820,61100 | 11 784,58500 | 28 653,72700 |
| 73504091340220620 | 3 965,87600 | 3 966,87601 | 0,00000 | 0,00000 | 7 932,75201 |
| 73505031340200590 | 2 873,65200 | 2 846,45200 | 2 976,45200 | 3 254,07000 | 11 950,62600 |
| 73504091340220630 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| 73504091340220640 | 752,49700 | 752,49700 | 752,49700 | 1 820,87700 | 4 078,36800 |
| 73505031340220650 | 500,00000 | 0,00000 | 816,10800 | 1 103,41800 | 2 419,52600 |
| 73505031340220660 | 252,158000 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 1 008,6320 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»*** |  | ***52 912,37675*** | ***39 729,95000*** | ***36 181,26200*** | ***48 817,61700*** | ***177 641,20575*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340200590 | 31 007,84702 | 27 543,43599 | 27 543,43600 | 30 582,50900 | 116 677,22801 |
| 73504091340200596 | 8 700,00000 | 4 348,53100 | 3 820,61100 | 11 784,58500 | 28 653,72700 |
| 73504091340220620 | 3 965,87600 | 3 966,87601 | 0,00000 | 0,00000 | 7 932,75201 |
| 73505031340200590 | 2 873,65200 | 2 846,45200 | 2 976,45200 | 3 254,07000 | 11 950,62600 |
| 73504091340220630 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| 73504091340220640 | 752,49700 | 752,49700 | 752,49700 | 1 820,87700 | 4 078,36800 |
| 73505031340220650 | 500,00000 | 0,00000 | 816,10800 | 1 103,41800 | 2 419,52600 |
| 73505031340220660 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 1 008,63200 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

*(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта*

*«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)*

*1. Общие положения*

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 59,39 | 88,01 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км/год | 0,61 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный") | ремонт | км | 0,61 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ремонт | км | 0,61 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |  2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».***(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта* *«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)***(всего),****в том числе:** |  | **7 626,36100** | **7 500,00000** | **7 500,00000** | **0,00000** | **22 626,36100** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 18 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,36100 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 4 626,361 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")», всего, в том числе: |  | 7 626,36100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 626,36100 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,36100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 1 626,36100 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | 0,00000 | 7 500,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 0,00000 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 0,00000 | 1 500,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие(результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")» |  | Куриленко А.В. |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольная точка №1:С Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области | 1 квартал 2024 года | Куриленко А.В. | Соглашение опредоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности | *-* |
| Контрольная точка №2:Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год | май 2024 года | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов | *-* |
| Контрольная точка №3:Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2024 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | июнь — август 2024 года | Куриленко А.В. | Акты приемкивыполненных работ | - |
| Контрольная точка №4:Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | август 2024 года | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах | - |
| 2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | Куриленко А.В. |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2025 года | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | сентябрь 2025 года |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы***

***«Дорожное хозяйство Владимирской области»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) |  Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе: |  |   |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ремонт дорог | км/год | 0,927 |  0,921 |  0,5 | 0,5 |  0 |
| 1.2 | ремонт тротуаров | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ремонт искусственных сооружений | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | км | 25,7 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 2.2 | доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | % | 85,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 |  2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный* |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: | ремонт | км | 0,927 | 0,921 |  0,5 |  0,5 |  0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) | ремонт | км |  | 0,186 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | ремонт | км |  | 0,050 |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" | ремонт | км |  | 0,160 |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) | ремонт | км |  | 0,165 |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | ремонт | км |  | 0,060 |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги от ГСК-4 до автомобильной дороги на очистные сооружения северной группы (участок от поворота на БСК до поворота на ГСК-4) | ремонт | км |  | 0,300 |  |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 |  2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»** *«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»***, всего,****в том числе:** |  | **11 247,22898** | **11 247,12700** | **11 247,12700** | **0,00000** | **33 741,48298** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091310172460(7246) | 9 785,00000 | 9 785,00000 | 9 785,00000 | 0,00000 | 29 355,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735040913101S2460 | 1 462,22898 | 1 462,12700 | 1 462,12700 | 0,0000 | 4 386,48298 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | **11 247,22898** | **11 247,12700** | **11 247,12700** | **0,00000** | **33 741,48298** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет, в том числе: | 73504091310172460(7246) | 9 785,00000 | 9 785,00000 | 9 785,00000 | 0,00000 | 29 355,00000 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) |  | 2 498,30700 |  |  |  | 2 498,30700 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги |  | 563,92000 |  |  |  | 563,92000 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" |  | 1 455,31300 |  |  |  | 1 455,31300 |
| 1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) |  | 2 589,93100 |  |  |  | 2 589,93100 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги |  | 396,02400 |  |  |  | 396,02400 |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги от ГСК-4 до автомобильной дороги на очистные сооружения северной группы (участок от поворота на БСК до поворота на ГСК-4) |  | 2 281,50500 |  |  |  | 2 281,50500 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: | 735040913101S2460 | 1 462,22898 | 1 462,12700 | 1 462,12700 | 0,0000 | 4 386,48298 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) |  | 373,33614 |  |  |  | 373,33614 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги |  | 84,27573 |  |  |  | 84,27573 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" |  | 217,47152 |  |  |  | 217,47152 |
| 1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) |  | 387,01681 |  |  |  | 387,01681 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги |  | 59,18582 |  |  |  | 59,18582 |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги от ГСК-4 до автомобильной дороги на очистные сооружения северной группы (участок от поворота на БСК до поворота на ГСК-4) |  | 340,94296 |  |  |  | 340,94296 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | Куриленко А.В. |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | август 2024 год |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный

Владимирской области»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |  2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | км | 0,573 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 |  2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный* |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ремонт | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения | км | 0,573 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | проект | повышение уровня безопасности дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«****Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе:* |  | ***2 469,93700*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | ***200,00000*** | ***2 669,93700*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 200,00000 |
| 73504091340120610 | 269,93700 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 469,93700 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего,в том числе: |  | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 200,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 200,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Ремонт автомобильной дороги и пешеходной дорожки от жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале
 |  | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 200,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 2 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 200,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | 269,93700 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 469,93700 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340120610 | 269,93700 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 469,93700 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие(результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный* |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | *-* | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | сентябрь 2024 год |
| 2. Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | *-* | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | июль 2024 год |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

«Содержание дорог и объектов благоустройства»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2**. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ручным способом(летний/зимний период) | тыс. м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | тыс. м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
|  5. | содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 198,3 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
|  6. | покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.* |
| 1. | Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города | содержаниеобслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 198,3 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| 2. | Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети | содержаниеобслуживание |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города | содержаниеобслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | не установлено | - | - | - | - | - |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | содержание | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 |
| 6. | Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий | работы | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Содержание дорог и объектов благоустройства» всего, в том числе:*** |  | ***52 912,37675*** | ***39 729,95000*** | ***36 181,26200*** | ***48 817,61700*** | ***177 641,20575*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | *4 840,34673* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *4 840,34673* |
|  Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | *48 072,03002* | *39 729,95000* | *36 181,26200* | *48 817,61700* | *172 800,85902* |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| *1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города всего, в том числе:* |  | *42 581,49902* | *34 738,41899* | *34 340,49900* | *45 621,16400* | *157 281,58101* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340200590 | 31 007,84702 | 27 543,43599 | 27 543,43600 | 30 582,50900 | 116 677,22801 |
| 73504091340200596 | 8 700,00000 | 4 348,53100 | 3 820,61100 | 11 784,58500 | 28 653,72700 |
| 73505031340200590 | 2 873,65200 | 2 846,45200 | 2 976,45200 | 3 254,07000 | 11 950,62600 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети, всего,**в том числе:* |  | *3 965,87600* | *3 966,87601* | *0,00000* | *0,00000* | *7 932,75201* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220620 | 3 965,87600 | 3 966,87601 | 0,00000 | 0,00000 | 7 932,75201 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города, в том числе:* |  | *4 860,34673* | *20,00000* | *20,00000* | *20,00000* | *4 920,34673* |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
|  Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220630 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения) | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| Областной бюджет |  7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| 3.2. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания подъездных дорог на территории ГСК) | 73504091340220630 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
|  Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220630 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| *4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт), в том числе:* |  | *752,49700* | *752,49700* | *752,49700* | *1 820,87700* | *4 078,36800* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220640 | 752,49700 | 752,49700 | 752,49700 | 1 820,87700 | 4 078,36800 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе:* |  | *500,00000* | *0,00000* | *816,10800* | *1 103,41800* | *2 419,52600* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031340220650 | 500,0000 | 0,00000 | 816,10800 | 1 103,41800 | 2 419,52600 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий,* *в том числе:* |  | *252,15800* | *252,15800* | *252,15800* | *252,15800* | *1 008,63200* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031340220660 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 1 008,63200 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.* |
| 1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024 год | *-* | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | декабрь 2024 год |
| 2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *-* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024 год | *-* | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | декабрь 2024 год |
| 3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024 год |  | *Соответствующие документы* |  |
|  | март 2024 год |
| 4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | *-* | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | сентябрь 2024 год |
| 5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024 год | *-* | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | август 2024 год |  |  |  |
| 6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024 год | - | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | август 2024 год |  |  |  |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

**«Дорожное хозяйство на территории**

**ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | **Гиперссылка на текст документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территорииЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 07.11.2023№ 1478 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территорииЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  от 07.02.2024 №160 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области  | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |