Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 13.02.2025 № 163

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Дорожное хозяйство на территории**

**ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы**

**1. Оценка текущего состояния в сфере дорожного хозяйства**

Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2024 по 2027 гг.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

Протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 31,256 км, площадь – 211 396 м2, из них:

а) категории II: всего – 0,491 км;

б) категории III: всего – 6,601 км;

в) категории IV: всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;

г) категории V: всего – 15,000 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной – 8,958 км»;

д) обочины общей площадью – 71 520 м2.

Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим покос травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы**

Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан; обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям и реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», повышение уровня комфортности проживания населения.

Приоритеты политики в сфере дорожного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, установленными на федеральном уровне регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области». С 2019 года по 2023 год было отремонтировано 3,701 километров дорог общего пользования местного значения на сумму 41 451,35506 тыс. рублей.

**3. Задачи муниципальной программы**

Основные задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;

- снижение доли улично-дорожной сети города, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки;

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- обеспечение экологической безопасности населения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

# П АСПОРТ

**Муниципальной программы**

***«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»***

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее по тексту МКУ «Дорожник» Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Период реализации | Этап I: 2024 год –2027 год |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения;  - повышение уровня благоустройства города;  - достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| Направления(подпрограммы) | Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:  1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;  2. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования – 287 925,62150 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 80 743,25850 тыс. руб.  2025 год – 69 945,25100 тыс. руб.  2026 год – 66 118,55600 тыс. руб.  2027 год – 71 118,55600 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта.  Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  Кроме этого реализация мероприятий программы позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей, обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города, улучшит экологическую среду города. |

**2. Показатели муниципальной программы**

**«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства города; достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе: | |  |  |  |  |  | Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» [(в ред. от 11.08.2023 №573)](https://economy.avo.ru/documents/33326/0/Постановление№1155_в_ред_№573_от_11_08_2023_конс.pdf/66bebb50-07bd-6bea-f533-d3ea92e74360?t=1693229305188) | МКУ  «Дорожник» | | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 1.1 | ремонт дорог | | км | 1,778 | 1,280 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2 | ремонт тротуаров | | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ремонт искусственных сооружений | | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | | км | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 3. | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | | % | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| 4. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: | |  |  |  |  |  | МКУ  «Дорожник» | | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 4.1 | ручным способом  (летний/  зимний период) | | тыс.м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | МКУ  «Дорожник» | | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 4.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | | тыс.м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | МКУ  «Дорожник» | | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 4.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | | тыс.м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | МКУ  «Дорожник» | | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 5. | Обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» [(в ред. от 11.08.2023 №573)](https://economy.avo.ru/documents/33326/0/Постановление№1155_в_ред_№573_от_11_08_2023_конс.pdf/66bebb50-07bd-6bea-f533-d3ea92e74360?t=1693229305188) | МКУ  «Дорожник» | |  | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 6. | Уход за клумбами и цветниками в летний период | | м2 | 1012,4 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | МКУ  «Дорожник» | | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 7. | Содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | | тыс. м2 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | МКУ  «Дорожник» | | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 8. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | | тыс. м2 | 0,781 | 1 | 1 | 1 | МКУ  «Дорожник» | | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС  «Управление» |
| 9. | Покос травы на газонах первого и третьего квартала  (2 этапа) | | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | МКУ  «Дорожник» | | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС  «Управление» |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 |
| ***Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** | | | | | | |
| **1.1.** | ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:*** | | | | | |
| 1.1.1. | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»*  *(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)* | | | | | |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год | | | | |
|  | «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)» | | | | | |
| 1.1.1.1. | - реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | | | | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2. | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»*  *(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)* | | | | | |
|  | МКУ «Дорожник» | | | 2024-2027 год | | |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | |
| 1.1.2.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети; | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.  Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.  Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | | | | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| ***1.2.*** | ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** | | | | | |
| ***1.3.*** | ***Ведомственный проект — отсутствует*** | | | | | |
| ***1.4.*** | ***Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»*** | | | | | |
|  | МКУ «Дорожник» | | | 2024-2027 год | | |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | |
| 1.4.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.  Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.  Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
| ***1.5.*** | ***Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют*** | | | | | |
| ***Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** | | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** | | | | | |
| ***2.2.*** | ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** | | | | | |
| ***2.3.*** | ***Ведомственный проект — отсутствует*** | | | | | |
| ***2.4.*** | ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»*** | | | | | |
|  | МКУ «Дорожник» | | | 2024-2027 год | | |
| «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города» | | | | | | |
| 2.4.1 | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;  - повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.  - повышение качества дорожной сети;  - обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;  - создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан;  -выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период. | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания. Показатели социально-экономической эффективности:  - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию города  - приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;  - снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;  - обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;  - улучшение экологической среды. | | | | - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: ручным и механизированным способом (летний/зимний период); механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега;  - обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм;  - уход за клумбами и цветниками в летний период;  - содержание и обслуживание городских автомобильных дорог.  - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт);  - покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) |
| ***2.5.*** | ***Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют*** | | | | | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/  КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  **«Дорожное хозяйство на**  **территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,**  **в том числе:** |  | **80 743,25850** | **69 945,25100** | **66 118,55600** | **71 118,556** | **287 925,62150** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 28 875,34673 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 58 164,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 51 867,91177 | 60 182,25100 | 56 355,55600 | 61 355,55600 | 229 761,27477 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного***  ***значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской***  ***области», в том числе:*** |  | ***20 772,42425*** | ***13 087,34600*** | ***13 622,00000*** | ***19 625,28700*** | ***67 107,05725*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 15 785,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 45 074,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 4 987,42425 | 3 324,34600 | 3 859,00000 | 9 862,28700 | 22 033,05725 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной***  ***программы, реализуемые в составе регионального проекта***  ***«Региональная и местная***  ***дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть»,***  ***национального проекта***  ***«Безопасные качественные дороги»*** |  | **7 626,30037** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 626,30037** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D(7539) | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 626,30037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной***  ***программы, реализуемые в составе регионального проекта, не***  ***входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего***  ***пользования местного значения» государственной программы***  ***«Дорожное хозяйство***  ***Владимирской области»*** |  | **11 247,33530** | **12 105,64981** | **12 100,00000** | **12 100,00000** | **47 552,98511** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091310272460(7246) | 9 785,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 785,00000 |
| 7350409131029Д010(7246) | 0,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 29 289,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735040913102S2460 | 1 462,33530 | 1 462,12700 | 1 462,12700 | 0,0000 | 1 462,33530 |
| 735040913102SД010 | 0,00000 | 2 342,64981 | 2 337,00000 | 2 337,00000 | 7 016,64981 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных***  ***мероприятий «Ремонт***  ***автомобильных дорог общего***  ***пользования местного значения»*** |  | ***1 898,78858*** | ***981,69619*** | ***1 522,00000*** | ***7 525,28700*** | ***11 927,77177*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 1 648,78858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,78858 |
| 7350409134019Д050 | 0,00000 | 981,69619 | 1 522,00000 | 7 525,28700 | 10 028,98319 |
| 73504091340120610 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Направление (подпрограмма) 2.***  ***«Содержание дорог и объектов***  ***благоустройства на территории***  ***ЗАТО г. Радужный Владимирской***  ***области» в том числе:*** |  | ***59 970,83425*** | ***56 857,90500*** | ***52 496,55600*** | ***51 493,26900*** | ***220 818,56425*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 13 090,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 090,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 46 880,48752 | 56 857,90500 | 52 496,55600 | 51 493,26900 | 207 728,21752 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»*** |  | ***59 970,83425*** | ***56 857,90500*** | ***52 496,55600*** | ***51 493,26900*** | ***220 818,56425*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| 73504091340273130 (21100-1033) | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 |
| 73504091340272180 (21100-1056) | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340200590 | 30 342,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 342,94537 |
| 7350409134029Д190 | 0,00000 | 35 430,24800 | 34 539,70100 | 34 539,70100 | 104 509,65000 |
| 73504091340200596 | 8 402,05369 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 402,05369 |
| 7350409134029Д196 | 0,00000 | 10 962,60600 | 11 705,73500 | 10 702,44800 | 33 370,78900 |
| 73504091340220620 | 3 965,87592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 965,87592 |
| 7350409134029Д062 | 0,00000 | 3 966,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 966,87700 |
| 73505031340200590 | 2 570,35408 | 3 547,93100 | 3 300,87700 | 3 300,87700 | 12 720,03908 |
| 73504091340220630 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| 7350409134029Д063 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 60,00000 |
| 73504091340220640 | 752,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 752,12900 |
| 7350409134029Д200 | 0,00000 | 1 564,42900 | 1 564,42900 | 1 564,42900 | 4 693,28700 |
| 73505031340220650 | 601,49948 | 1 075,10000 | 1 075,10000 | 1 075,10000 | 3 826,79948 |
| 73505031340220660 | 225,62998 | 290,71400 | 290,71400 | 290,71400 | 1 097,77198 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

*(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта*

*«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)*

*1. Общие положения*

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»  Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

1. **Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 88,01 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км/год | 0,618 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный") | ремонт | км | 0,618 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».**  *(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта*  *«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)*  **(всего),**  **в том числе:** |  | **7 626,30037** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 626,30037** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 626,30037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")», всего, в том числе: |  | 7 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 626,30037 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 1 626,30037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или

# федеральных проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие(результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной  точки | Ответственный исполнитель  Куриленко А.В. | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* | | | | |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")» |  | Куриленко А.В. |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольная точка №1:  С Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области | 1 квартал 2024 года | Куриленко А.В. | Соглашение о  предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности | *-* |
| Контрольная точка №2:  Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год | май 2024 года | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов | *-* |
| Контрольная точка №3:  Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2024 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | июнь — август 2024 года | Куриленко А.В. | Акты приемки  выполненных работ | - |
| Контрольная точка №4:  Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | август 2024 года | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах | - |
| 2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | Куриленко А.В. |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | - | - | - | *-* |
|  | - |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав***

***федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»***

***государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»  Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных**

**проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект, не входящий в состав Федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | |
| 1. | Результат использования субсидии областного бюджета «Приведено в нормативное состояние или построено автомобильных дорог, тротуаров, искусственных сооружений»: |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ремонт дорог | км/год | 0,974 | 0,780 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2 | ремонт тротуаров | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ремонт искусственных сооружений | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 |
| 2.2 | протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | км | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 2.3 | доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | % | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный* | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: | ремонт | км | 0,974 |  | 1 | 1 |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) | ремонт | км | 0,186 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | ремонт | км | 0,050 |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" | ремонт | км | 0,160 |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) | ремонт | км | 0,165 |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | ремонт | км | 0,060 |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги | ремонт | км | 0,353 |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: | ремонт | км | 0,974 | 0,780 |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП) | ремонт | км |  | 0,130 |  |  |
| 2.2 | Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала) | ремонт | км |  | 0,650 |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или

# федеральных проектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»**  *«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»***, всего,**  **в том числе:** |  | **11 247,33530** | **12 105,64981** | **12 100,00000** | **12 100,00000** | **47 552,98511** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 9 785,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 39 074,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1 462,33530 | 2 342,64981 | 2 337,00000 | 2 337,00000 | 8 478,98511 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | **11 247,33530** | **12 105,64981** | **12 100,00000** | **12 100,00000** | **47 552,98511** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет, в том числе: |  | 9 785,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 9 763,00000 | 39 074,00000 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) | 73504091310272460(7246) | 2 189,94510 |  |  |  | 2 189,94510 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | 73504091310272460(7246) | 561,10040 |  |  |  | 561,10040 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" | 73504091310272460(7246) | 1 389,91731 |  |  |  | 1 389,91731 |
| 1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) | 73504091310272460(7246) | 2 421,58548 |  |  |  | 2 421,58548 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | 73504091310272460(7246) | 394,04388 |  |  |  | 394,04388 |
| 1.6.Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги | 73504091310272460(7246) | 2 828,40783 |  |  |  | 2 828,40783 |
| 1.7.Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП) | 7350409131029Д010(7246) |  | 1 820,61976 |  |  | 1 820,61976 |
| 1.8.Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала) | 7350409131029Д010(7246) |  | 7 942,38024 |  |  | 7 942,38024 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  | 1 462,33530 | 2 342,64981 | 2 337,00000 | 2 337,00000 | 8 478,98511 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) | 735040913102S2460 | 327,32062 |  |  |  | 327,32062 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | 735040913102S2460 | 83,85435 |  |  |  | 83,85435 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" | 735040913102S2460 | 207,72488 |  |  |  | 207,72488 |
| 1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) | 735040913102S2460 | 361,86069 |  |  |  | 361,86069 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | 735040913102S2460 | 58,88989 |  |  |  | 58,88989 |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги | 735040913102S2460 | 422,68487 |  |  |  | 422,68487 |
| 1.7.Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП) | 735040913102SД010 |  | 436,86106 |  |  | 436,86106 |
| 1.8.Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала) | 735040913102SД010 |  | 1 905,78875 |  |  | 1 905,78875 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или

# федеральных проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный  исполнитель  Куриленко А.В. | Вид подтверждающего документа | Информационная  система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* | | | | |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | Куриленко А.В. |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год;  май 2025 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | август 2024 год;  август 2025 год |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный

Владимирской области»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Приведение в  нормативное  состояние улично-дорожной сети | км | 0,186 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | МКУ  «Дорожник» | ФИС СП ГАС  «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип  мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный* | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ремонт | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения | км | 0,186 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | проект | повышение уровня безопасности дорожного движения | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«****Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе:* |  | ***1 898,78858*** | ***981,69619*** | ***1 522,00000*** | ***7 525,28700*** | ***11 927,77177*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1 898,78858 | 981,69619 | 1 522,00000 | 7 525,28700 | 11 927,77177 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего,  в том числе: |  | 1 648,78858 | 981,69619 | 1 522,00000 | 7 525,28700 | 11 927,77177 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 1 648,78858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,78858 |
| 7350409134019Д050 | 0,00000 | 981,69619 | 1 522,00000 | 7 525,28700 | 10 028,98319 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.Ремонт автомобильной дороги и пешеходной дорожки от жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале |  | 1 648,78858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,78858 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 1 648,78858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,78858 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Ремонт дорожного покрытия из плит и щебня временной дороги в квартале 7/2 "Благодар" |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340120610 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие(результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный* | | | | |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего   пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 - 2025 год | *-* | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты  приемки выполненных  работ) | *-* |
|  | сентябрь 2024 - 2025 год |
| 1. Разработка проекта организации дорожного   движения для автомобильных дорог на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | *-* | Соответствующие  документы (заключение контрактов, акты  приемки выполненных работ) | *-* |
|  | июль 2024 год |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

«Содержание дорог и объектов благоустройства»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2**. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ручным способом  (летний/  зимний период) | тыс. м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | тыс. м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 0,781 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 1012,4 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.* | | | | | | | | |
| 1. | Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города | содержание  обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| 2. | Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети | содержание  обслуживание |  | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города | содержание  обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | не установлено | - | - | - | - |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | тыс. м2 | 0,781 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | содержание | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 |
| 6. | Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий | работы | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

# Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/  источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«Содержание дорог и объектов благоустройства» всего, в том числе:*** |  | ***59 970,83425*** | ***56 857,90500*** | ***52 496,55600*** | ***51 493,26900*** | ***220 818,56425*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | *13 090,34673* | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | *13 090,34673* |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | *46 880,48752* | *56 857,90500* | *52 496,55600* | *51 493,26900* | *207 728,21752* |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| *1. Содержание учреждения, обеспечивающего*  *обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города всего,*  *в том числе:* |  | *41 315,35314* | *49 940,78500* | *49 546,31300* | *48 543,02600* | *189 345,47714* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340200590 | 30 342,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 342,94537 |
| 7350409134029Д190 | 0,00000 | 35 430,24800 | 34 539,70100 | 34 539,70100 | 104 509,65000 |
| 73504091340200596 | 8 402,05369 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 402,05369 |
| 7350409134029Д196 | 0,00000 | 10 962,60600 | 11 705,73500 | 10 702,44800 | 33 370,78900 |
| 73505031340200590 | 2 570,35408 | 3 547,93100 | 3 300,87700 | 3 300,87700 | 12 720,03908 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети, всего,*  *в том числе:* |  | *11 465,87592* | *3 966,87700* | *0,00000* | *0,00000* | *15 432,75292* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091340272180 (21100-1056) | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220620 | 3 965,87592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 965,87592 |
| 7350409134029Д062 | 0,00000 | 3 966,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 3 966,87700 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города, в том числе:* |  | *4 860,34673* | *20,00000* | *20,00000* | *20,00000* | *4 920,34673* |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220630 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| 7350409134029Д063 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 60,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения) |  | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| Областной бюджет | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| 3.2. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания подъездных дорог на территории ГСК) |  | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220630 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
| 7350409134029Д063 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 60,00000 |
| *4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт), в том числе:* |  | *752,49700* | *1 564,42900* | *752,49700* | *1 820,87700* | *4 890,30000* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091340273130  (21100-1033) | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220640 | 752,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 752,12900 |
| 7350409134029Д200 | 0,00000 | 1 564,42900 | 1 564,42900 | 1 564,42900 | 4 693,28700 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе:* |  | *601,49948* | *1 075,10000* | *1 075,10000* | *1 075,10000* | *3 826,79948* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031340220650 | 601,49948 | 1 075,10000 | 1 075,10000 | 1 075,10000 | 3 826,79948 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий,*  *в том числе:* |  | *225,62998* | *290,71400* | *290,71400* | *290,71400* | *1 097,77198* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031340220660 | 225,62998 | 290,71400 | 290,71400 | 290,71400 | 1 097,77198 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие  (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная  система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.* | | | | |
| 1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024-2025 год | *-* | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | декабрь 2024-2025 год |
| 2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *-* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024-2025 год | *-* | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | декабрь 2024-2025 год |
| 3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024-2025 год |  | *Соответствующие документы* |  |
|  | март 2024-2025 год |
| 4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024-2025 год | *-* | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | сентябрь 2024-2025 год |
| 5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024-2025 год | *-* | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | август 2024-2025 год |  |  |  |
| 6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024-2025 год | - | *Соответствующие документы* | *-* |
|  | август 2024-2025 год |  |  |  |

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

**«Дорожное хозяйство на территории**

**ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование**  **документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | **Гиперссылка на текст документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 07.11.2023  № 1478 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 07.02.2024  № 160 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |
| 3 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 28.05.2024  № 655 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |
| 4 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 06.08.2024  № 926 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |
| 5 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 28.10.2024  № 1414 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |
| 6 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 27.12.2024  № 1731 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/> |