Приложение к

постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от   12.05.2023   № 630

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

| №№ | Наименование мероприятий, вид выполненных работ | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подготовка жилого фонда города и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирных домов с составлением актов осмотра и определения перечня ремонтных работ по подготовке общего имущества к эксплуатации в новом отопительном периоде | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 25.05.2023 г | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) |  |
| 1.2. | Подготовка теплового контура многоквартирных домов и общежитий | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 13.09.2023 г | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) |  |
| 1.3. | Подготовка теплового контура дошкольных и школьных образовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы | Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждения здравоохранения |  | 13.09.2023 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования |  |
| 1.4. | Подготовка теплового контура административного здания | Бюджет города |  | 13.09.2023 г | МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» | Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями» |
| 1.5. | Текущий ремонт кровель многоквартирных домов | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 01.08.2022 г | МУП «ЖКХ» | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.6. | Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры многоквартирных домов и др. муниципальных зданий | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2023 г | Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы Зданий |  |
| 1.7. | Гидропневматическая промывка системы отопления многоквартирных домов | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2023 г | Управляющие организации ТСЖ |  |
| 2. | Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго; Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения |  |  | Управление образования, ЗАО «Радугаэнерго», ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 2.1. | Центральная котельная (ЗАО «Радугаэнерго») |  |  | 13.09.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.1.1. | Ремонт участка трубопроводов сырой воды в котельной ДКВР квартал 13/20 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 182,025 | 03.06.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.1.2. | Ремонт трубопровода подачи хим. очищенной воды к деаэратору ДА 100/50 котельной КВГМ квартал 13/20 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 193,694 | 31.07.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.1.3. | Ремонт трубопровода подачи сырой воды на Na-кат. Фильтры котельной ПТВМ квартал 13/20 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 191,305 | 31.07.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.1.4. | Ремонт мазутопровода. Участок от лаборатории КИПиА МНС квартал 13/20 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 221,036 | 30.06.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.2. | Котельная МБОУ СОШ №1 |  |  | 01.09.2023 г | Управление образования |  |
| 2.3. | Котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5 |  |  | 01.09.2023 г | Управление образования |  |
| 2.4. | Блочно-модульная котельная в 17 квартале для ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» |  |  | 01.09.2023 г | ГБУЗ «Городская Больница» ООО ИЦ «Теплосфера» |  |
| 3. | Подготовка наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.05.2023 г –30.06.2023г | ЗАО "Радугаэнерго" МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.2. | Ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-30 до ТК-1-31 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 3512,033 | 05.06.2023г - 21.07.2023г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.3. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-31 до ж.д. № 4 квартал 9 | В соответствии с Концессионным Соглашения регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1771,129 | 19.06.2023г –21.07.2023г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.4. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ж.д. №4 до ТК-3-5 квартал 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 771,720 | 15.05.2023г-15.06.2023г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.5. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-5 до ж.д. № 35а квартал 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 831,567 | 15.05.2023г-15.06.2023г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.6. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения, проходящих транзитом в подвале ж.д. № 35 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 738,553 | 24.07.2023г-07.08.2023г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.7. | Ремонт наружных сетей отопления от ж.д. №10 до сооружения 47 квартал 1 (здание аптеки) | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 517,025 | 30.06.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 3.8. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-25 до ж.д. № 32 квартал 1 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 425,048 | 25.08.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 4. | Подготовка ЦТП-1, ЦТП-3 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 10.08.2023 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 5. | Подготовка водозаборных соору- жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.), насосных станций водопровода |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 30.08.2023 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 6. | Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-33 до ВК-37 1 квартал | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 4975,475 | 01.08.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.2. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-4 до ВК здания ФОК №3а квартал 9 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 156,525 | 03.07.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.3. | Промывка резервуара чистой воды №2 (УВС-3, квартал 13/4) | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 828,724 | 01.06.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 6.4. | Ремонт скважины № 5 квартал 16, строение 5 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 214,213 | 01.06.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 6.5. | Ремонт скважины №8 квартал 16, строение 8 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 217,135 | 01.06.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 6.6. | Ремонт водовода от квартала 13 до квартала 1 (1 этап) | Средства ЗАО «Радугаэнерго» | 1527,577 | 31.08.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 6.7. | Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 10.10.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 7. | Подготовка системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период. | Средства МУП ВКТС |  | 01.09.2023 г | МУП ВКТС | Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ( МУП ВКТС ) |
| 7.2. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период | Средства МУП ВКТС |  | 01.09.2023 г | МУП ВКТС |  |
| 7.3. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев | Средства МУП ВКТС |  | 01.09.2023 г | МУП ВКТС |  |
| 8. | Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства | Средства РЭС г. Радужный |  | 15.09.2022 г | РЭС г. Радужный |  |
| 9. | Подготовка улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта |  |  | 31.10.2023 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.2. | Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости 2000 м3 песка 300 тн соли | Бюджет города |  | 25.09.2023 г | МКУ "Дорожник» |  |
| 9.3. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от КПП на въезд в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок автомобильной дороги от офиса «Электон» до ГИБДД) на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Бюджет города | 7 520,93732 | 31.07.2023г. | МКУ «Дорожник» ГУП ВО «ДСУ№3» |  |
| 9.4. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от магазина «Сказка» до кольцевой автомобильной дороги на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Бюджет города | 3 541,97308 | 10.07.2023г. | МКУ «Дорожник» ООО "АвтоДорСтрой" |  |
| 9.5. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от КМ 1+600 до КМ 1+863) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Бюджет города | 2 362,83689 | 07.06.2023г. | МКУ «Дорожник» ООО "АвтоДорСтрой" |  |
| 10. | Подготовка газопроводов | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 01.09.2023 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 11. | Подготовка ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период | Бюджет города |  | 01.09.2023 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.2. | Проведение работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период | Бюджет города |  | 01.09.2023 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.3. | Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период | Бюджет города |  | 01.09.2023 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 12. | Подготовка резервных источников электроснабжения | Средства предприятий |  |  |  |  |
| 12.1. | АГДЭС по 1500 кВт – 3 шт. (стационарные) |  |  | 01.09.2023 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 12.2. | Caiman Expert 5010X– 1 шт. (перевозимая) |  |  | 01.09.2023 г | МУП «ЖКХ» |  |
| 12.3. | Автономный источник питания мощностью Hitachi E359B 2,8 кВт (перевозимый) |  |  | 15.09.2023 г | МКУ «УГОЧС» |  |
| 12.4. | Автономный источник питания мощностью SUBARU Caiman Tristar 8510 7,5 кВт (перевозимый) |  |  | 15.09.2023 г | МУП ВКТС |  |
| 13. | Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса: ЗАО "Радугаэнерго" МУП ВКТС МУП ЖКХ | Средства предприятий |  | 15.09.2023 г | МУП «ЖКХ» МУП ВКТС ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 14. | Создание запасов резервного топлива: - мазут | Бюджет города |  | 15.09.2023 г | МКУ "ГКМХ" ЗАО «Радугаэнерго» |  |

Заместитель  главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                          В.А. Попов

Согласовано:

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов

Директор МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                                      А.Н. Беляев

Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов

Начальник МКУ «Дорожник»                                                                                                                                                            А.В. Куриленко

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                               О.Г. Митенин