**Проект**

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Дорожное хозяйство на территории**

**ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

**Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы**

**1. Оценка текущего состояния в сфере дорожного хозяйства**

 Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2024 по 2030 гг.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

 Протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 31,256 км, площадь – 198 287,5 м2, из них:

а) категории II: всего – 0,491 км;

б) категории III: всего – 6,601 км;

в) категории IV: всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;

г) категории V: всего – 15,000 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной – 8,958 км»;

д) обочины общей площадью – 71 520 м2.

Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим покос травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы**

 Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан; обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям и реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», повышение уровня комфортности проживания населения.

Приоритеты политики в сфере дорожного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, установленными на федеральном уровне регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области». С 2019 года по 2023 год было отремонтировано 3,701 километров дорог общего пользования местного значения на сумму 41 451,35506 тыс. рублей.

**3. Задачи муниципальной программы**

Основные задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;

- снижение доли улично-дорожной сети города, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки;

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- обеспечение экологической безопасности населения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

# П АСПОРТ

**Муниципальной программы**

***«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»***

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее по тексту МКУ «Дорожник» Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Период реализации | Этап I:2024 год –2027 год |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение уровня благоустройства города;- достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| Направления(подпрограммы) | Программа реализуется на основе следующих подпрограмм:1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;2. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования – 251 525,00130 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 84 779,79029 тыс. руб.2025 год – 64 697,23501 тыс. руб.2026 год – 53 230,35900 тыс. руб.2027 год – 48 817,61700 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта.Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области.Кроме этого реализация мероприятий программы позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей, обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города, улучшит экологическую среду города. |

**2.Показатели муниципальной программы**

**«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства города; достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | км | 1,537 | 1,01 | 1 | 1 | 1 | Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» [(в ред. от 11.08.2023 №573)](https://economy.avo.ru/documents/33326/0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%961155_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%E2%84%96573_%D0%BE%D1%82_11_08_2023_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf/66bebb50-07bd-6bea-f533-d3ea92e74360?t=1693229305188) | МКУ «Дорожник» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 2. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС«Управление» |
|  2.1 | ручным способом(летний/зимний период) | тыс.м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 2.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс.м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 2.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | тыс.м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 3. | Обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государственной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» [(в ред. от 11.08.2023 №573)](https://economy.avo.ru/documents/33326/0/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%84%961155_%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B4_%E2%84%96573_%D0%BE%D1%82_11_08_2023_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf/66bebb50-07bd-6bea-f533-d3ea92e74360?t=1693229305188) | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 4. | Уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 5. | Содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 6. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС«Управление» |
| 7. | Покос травы на газонах первого и третьего квартала(2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС«Управление» |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связьс показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** |
| **1.1.** | ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов:*** |
| 1.1.1. | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»**(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)* |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год |
|  | «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)» |
| 1.1.1.1. | - реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2. | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»**(заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов)* |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 1.1.2.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети; | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| ***1.2.*** | ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** |
| ***1.3.*** | ***Ведомственный проект — отсутствует*** |
| ***1.4.*** | ***Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»*** |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 1.4.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества.Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области.Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| ***1.5.*** | ***Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют*** |
| ***Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»*** |
| ***2.1.*** | ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** |
| ***2.2.*** | ***Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует*** |
| ***2.3.*** | ***Ведомственный проект — отсутствует*** |
| ***2.4.*** | ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»*** |
|  | МКУ «Дорожник» | 2024-2027 год |
| «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города» |
| 2.4.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства;- повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства.- повышение качества дорожной сети;- обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства;- создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан;-выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период. | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания. Показатели социально-экономической эффективности:- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию города- приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок;- обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей;- улучшение экологической среды. | - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: ручным и механизированным способом (летний/зимний период); механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега;- обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм;- уход за клумбами и цветниками в летний период;- содержание и обслуживание городских автомобильных дорог.- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт);- покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) |
| «Временная занятость сезонных рабочих на территории города» |
| 2.4.2. | создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки | - приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований;- снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок | - |
| ***2.5.*** | ***Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют*** |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,****в том числе:** |  | **84 779,79029** | **64 697,23501** | **53 230,35900** | **48 817,61700** | **251 525,0013** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 8798,00000 | 9533,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18331,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 75981,79029 | 55164,23501 | 53230,35900 | 48817,61700 | 233194,0013 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе:*** | ***73504091310000000*** | ***31 996,29737*** | ***11 912,74200*** | ***4 412,74200*** | ***0,00000*** | ***48 321,78137*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091310172460(7246) | 2798,00000 | 3 533,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 331,00000 |
| 7350409131R15393D(8539) | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091310120220 | 269,93700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 269,93700 |
| 73504091310191000 | 20 422,258 | 0,00000 | 4 412,74200 | 0,00000 | 24 835,00000 |
| 735040913101S2460 | 879,74200 | 879,74200 | 0,00000 | 0,00000 | 1 759,48400 |
| 7350409131R15393D | 1 626,36037 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 126,36037 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги»*** |  | **7 626,36037** | **7 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15 126,36037** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R15393D (8539) | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R15393D | 1 626,36037 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 126,36037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»*** |  | **3 677,74200** | **4 412,84200** | **0,00000** | **0,00000** | **8 090,48400** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091310172460(7246) | 2 798,00000 | 3 533,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 331,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735040913101S2460 | 879,74200 | 879,74200 | 0,00000 | 0,0000 | 1 759,48400 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»*** |  | ***20 692,19500*** | ***0,00000*** | ***4 412,74200*** | ***0,00000*** | ***25 104,93700*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131019100073504091310120220 | 20 692,19500 | 0,00000 | 4 412,74200 | 0,00000 | 25 104,93700 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе:*** |  | ***52 783,49292*** | ***52 784,49301*** | ***48 817,61700*** | ***48 817,61700*** | ***203 203,21993*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091330100590 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 122 330,03600 |
| 73504091330100596 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 47 138,34000 |
| 73504091330120220 | 3 965,87592 | 3 966,87601 | 0,00000 | 0,00000 | 7 932,75193 |
| 73505031330100590 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 13 016,28000 |
| 73504091360120220 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| 73504091360191000 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 7 283,50800 |
| 73505031360120220 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 4 413,67200 |
| 73505031360220220 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 1 008,63200 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства»*** |  | ***52 783,49292*** | ***52 784,49301*** | ***48 817,61700*** | ***48 817,61700*** | ***203 203,21993*** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091330100590 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 122 330,03600 |
| 73504091330100596 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 47 138,34000 |
| 73504091330120220 | 3 965,87592 | 3 966,87601 | 0,00000 | 0,00000 | 7 932,75193 |
| 73505031330100590 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 13 016,28000 |
| 73504091360120220 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| 73504091360191000 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 7 283,50800 |
| 73505031360120220 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 4 413,67200 |
| 73505031360220220 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 1 008,63200 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги.**

*(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта*

*«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)*

*1. Общие положения*

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 59,39 | 88,01 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км/год | 0,61 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный") | ремонт | км | 0,61 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ремонт | км | 0,61 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».***(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта**«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)***(всего),****в том числе:** |  | **7 626,36037** | **7 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **15 126,36037** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R15393D (8539) | 6 000,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R15393D | 1 626,36037 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 126,36037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")», всего, в том числе: |  | 7 626,36037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 626,36037 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R15393D (8539) | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R15393D | 1 626,36037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 1 626,36037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | 0,00000 | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R15393D (8539) | 0,00000 | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R15393D | 0,00000 | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие(результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г.Радужный")» |  | Куриленко А.В. |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| Контрольная точка №1:С Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г. Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта | 1 квартал 2024 года | Куриленко А.В. | Соглашение Опредоставлении иногомежбюджетного трансферта | *-* |
| Контрольная точка №2:Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год | май 2024 года | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов | *-* |
| Контрольная точка №3:Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2024 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | июнь — август 2024 года | Куриленко А.В. | Акты приемкивыполненных работ | - |
| Контрольная точка №4:Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | август 2024 года | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах | - |
| 2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | Куриленко А.В. |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2025 года | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | сентябрь 2025 года |

**СВЕДЕНИЯ**

***о Мероприятиях муниципальной программы,* *реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»***

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник»Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | км/год | 0,927 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
|  |  |  |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. радужный* |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ремонт | км | 0,927 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия(результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»***«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»***, всего,****в том числе:** |  | **3 677,74200** | **4 412,84200** | **0,00000** | **0,00000** | **8 090,48400** |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091310172460(7246) | 2 798,00000 | 3 533,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 331,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735040913101S2460 | 879,74200 | 879,74200 | 0,00000 | 0,0000 | 1 759,48400 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | 3 677,74200 | 4 412,74200 | 0,00000 | 0,00000 | 8 090,48400 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R15393D (8539) | 2 798,00000 | 3 533,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 331,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R15393D | 879,74200 | 879,74200 | 0,00000 | 0,00000 | 1 759,48400 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие(результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации* |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | Куриленко А.В. |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | август 2024 год |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный* |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ремонт | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | проект | повышение уровня безопасности дорожного движения | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ***«****Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе:* |  | ***20 692,19500*** | ***0,00000*** | ***4 412,74200*** | ***0,00000*** | ***25 104,93700*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего,в том числе: |  | 20 422,25800 | 0,00000 | 4 412,74200 | 0,00000 | 24 835,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091310191000 | 20 422,25800 | 0,00000 | 4 412,74200 | 0,00000 | 24 835,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | 269,93700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 269,93700 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091310120220 | 269,93700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 269,93700 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие(результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный* |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | *-* | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | сентябрь 2024 год |
| 2. Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | *-* | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | *-* |
|  | июль 2024 год |

# ПАСПОРТ

**Комплекса процессных мероприятий**

«Содержание дорог и объектов благоустройства»

# 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

**2**. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ручным способом(летний/зимний период) | тыс. м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | тыс. м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | 1012,4 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий(результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.* |
| 1. | Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города | содержаниеобслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 | 198,3 |
| 2. | Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети | содержаниеобслуживание |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Уборка снега на территории ГСК ЗАТО г. Радужный | содержаниеобслуживаниеремонт | Проведение работ по содержанию и ремонту уличного освещения на территории города с применением современных технологий. | не установлено | - | - | - | - | - |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | тыс. м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | содержание | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 |
| *Задача: создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки.* |
| 6. | Временная занятость сезонных рабочих на территории города | работы | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс.рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города) всего, в том числе: |  | *49 587,03992* | *49 588,04001* | *45 621,16400* | *45 621,16400* | *190 417,40793* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091330100590 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 30 582,50900 | 122 330,03600 |
| 73504091330100596 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 11 784,58500 | 47 138,34000 |
| 73504091330120220 | 3 965,87592 | 3 966,87601 | 0,00000 | 0,00000 | 7 932,75193 |
| 73505031330100590 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 3 254,07000 | 13 016,28000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети, всего,в том числе: |  | *3 965,87592* | *3 966,87601* | *0,00000* | *0,00000* | *7 932,75193* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091330120220 | 3 965,87592 | 3 966,87601 | 0,00000 | 0,00000 | 7 932,75193 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Уборка снега на территории ГСК ЗАТО г. Радужный, в том числе |  | *20,00000* | *20,00000* | *20,00000* | *20,00000* | *40,00000* |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091360120220 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 40,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт), в том числе: |  | *1 820,87700* | *1 820,87700* | *1 820,87700* | *1 820,87700* | *7 283,50800* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091360191000 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 1 820,87700 | 7 283,50800 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: |  | *1 103,41800* | *1 103,41800* | *1 103,41800* | *1 103,41800* | *4 413,67200* |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031360120220 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 1 103,41800 | 4 413,67200 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. Временная занятость сезонных рабочих на территории города, в том числе: |  | *252,15800* | *252,15800* | *252,15800* | *252,15800* | *1 008,63200* |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031360220220 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 252,15800 | 1 008,63200 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период.* |
| 1. Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024 год | *-* | *Соответсвующие документы* | *-* |
|  | декабрь 2024 год |
| 2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *-* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024 год | *-* | *Соответсвующие документы* | *-* |
|  | декабрь 2024 год |
| 3. Уборка снега на территории ГСК ЗАТО г. Радужный |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024 год |  | *Соответсвующие документы* |  |
|  | март 2024 год |
| 4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) |  | МКУ «Дорожник» | *-* | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | *-* | *Соответсвующие документы* | *-* |
|  | сентябрь 2024 год |
| 5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024 год | *-* | *Соответсвующие документы* | *-* |
|  | август 2024 год |
| *Задача: создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки.* |
| 6. Временная занятость сезонных рабочих на территории города |  | МКУ «Дорожник» |  | *ФИС СП ГАС «Управление»* |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024 год | *-* | *Соответсвующие документы* | *-* |
|  | август 2024 год |