|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 08.04.2024 № 449 |

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 80 096,2449 тыс.руб., в т.ч.:  2024 г. – 52,262,1819 тыс.руб.;  2025 г. – 12 918,533 тыс.руб.;  2026 г. – 15 915,53 тыс.руб. |

**2.Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни и формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | штука | 3 | 7 | 2 | 1 | Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 (ред. от 01.08.2023)  «О государственной программе Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области» | МКУ «ГКМХ» | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | штука | 0 | 0 | 1 | 1 | МКУ «ГКМХ» | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ГКМХ, МКУ «Дорожник» | Создание комфортной и безопасной среды для жизни | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Приведение уличного освещения в соответствие с нормами «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*» и правилами | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94 «О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» | МКУ «ГКМХ» | Создание комфортной и безопасной среды для жизни | ФИС СП ГАС «Управление» |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | Связь  с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) 1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный»** | | | | |
| *1.1.* | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда»* | | | | |
|  | МКУ «ГКМХ» | | *Срок реализации 2024-2026* | | |
| 1.1.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных территорий (пространств) | | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств к 2026 году на 24 дворовых территорий и 4 общественных территориях | | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| 1.1.а | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий», не входящего в состав федерального проекта* | | | | |
|  | МКУ «ГКМХ» | | *Срок реализации 2024 год* | | |
| 1.1.а.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилегающих территорий | | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий за 2024 год по дворовым прилегающим территориям | | Благоустройство дворовых территорий |
| *1.2.* | *Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует* | | | | |
| *1.3.* | *Ведомственный проект отсутствует* | | | | |
| *1.4.* | *Комплекс процессных мероприятий «Комфортная городская среда»* | | | | |
| 1.4.1 | Повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан | | | Повышение качественного уровня жизни населения города | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства |
| 1.4.2 | Проведение комплекса мер по ремонту, реконструкции, модернизации существующих объектов благоустройства; по устройству новых объектов благоустройства | | | Ремонт, реконструкция, модернизация существующих объектов благоустройство, устройство новых объектов благоустройства | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства |
| *1.5.* | *Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют* | | | | |
| 2. | **Направление (подпрограмма) 2 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** | | | | |
| 2.1. | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального и/или федерального проекта отсутствуют* | | | | |
| 2.2. | *Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует* | | | | |
| 2.3. | *Ведомственный проект отсутствует* | | | | |
| 2.4. | *Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»* | | | | |
| 2.4.1. | Проведение комплекса работ по обслуживанию, ремонту и модернизации уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии нормами и правилами | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация системы уличного освещения | | | Приведение уличного освещения в соответствие с нормами «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*» и правилами  Содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность)  Количество обслуживаемых светильников |
| 2.5. | *Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют* | | | | |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/  КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»**  **В том числе:** |  | **51262,1819** | **12 918,533** | **15915,53** | **80096,2449** |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», всего*  *в том числе:* | *МКУ «ГКМХ»* | ***10 346,23895*** | ***0*** | ***0*** | ***10 346,23895*** |
| Федеральный бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 3 857,77001 | 0 | 0 | 3 857,77001 |
| Областной бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 78,72999 | 0 | 0 | 78,72999 |
| Областной бюджет | 733-0503- 181F2A555D-244 0503 181F2A555D 244 | 2308,100 | 0 | 0 | 2308,100 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F255550-244 | 247,70000 | 0 | 0 | 247,70000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F220920-244 | 3 732,460 | 0 | 0 | 3 732,460 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503- 181F2A555D-244 | 121,47895 | 0 | 0 | 121,47895 |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «благоустройство дворовых и прилегающих территорий» не входящего в состав федерального проекта* | *МКУ «ГКМХ»* | ***21 881,97005*** | ***0*** | ***0*** | ***21 881,97005*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | *733-0503-1810172640-244* | 19143,000 | 0 | 0 | 19143,000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | *733-0503-18101S2640-244* | 2738,97005 | 0 | 0 | 2738,97005 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1820220920-244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство», всего*  *в том числе:* |  | ***3132,598*** | ***1394,0*** | ***1394,0*** | ***5920,598*** |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840120930-244 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 3750,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120940-244 | 143,280 | 144,0 | 144,0 | 431,280 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120960-244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120970-244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120980-244 | 1102,00 | 0 | 0 | 1102,00 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840191110-244 | 65,318 | 0 | 0 | 65,318 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840191100-244 | 572,0 | 0 | 0 | 572,0 |
| *Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»*, *всего*  *в том числе:* |  | ***15901,3749*** | ***11524,533*** | ***14521,53*** | ***41947,4379*** |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840221000-244 | 2832,93 | 2832,93 | 2832,93 | 8498,79 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840221010-247 | 11 688,6 | 8691,603 | 11688,6 | 32068,803 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840240010-414 | 1379,8449 | 0 | 0 | 1379,8449 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и федеральных проектов** | | | | | |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС  КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», всего*  *в том числе:* | *МКУ «ГКМХ»* | ***10 346,23895*** | ***0*** | ***0*** | ***10 346,23895*** |
| Федеральный бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 3 857,77001 | 0 | 0 | 3 857,77001 |
| Областной бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 78,72999 | 0 | 0 | 78,72999 |
| Областной бюджет | 733-0503- 181F2A555D-244 0503 181F2A555D 244 | 2308,100 | 0 | 0 | 2308,100 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F255550-244 | 247,70000 | 0 | 0 | 247,70000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F220920-244 | 3 732,460 | 0 | 0 | 3 732,460 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503- 181F2A555D-244 | 121,47895 | 0 | 0 | 121,47895 |