|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 08.04.2024 № 452 |

1. **3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Задача 1: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.* | | | | | | | | |
| 1. | «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области (обезжелезивания)» | Выполнение работ | Строительство объекта | шт. | *1* | *1* | *0* | *0* |
| 2. | Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | Выполнение работ | Строительство объекта | Шт. | *1* | *1* | *0* | *0* |

1. **4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/  КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области (обезжелезивания)»  *в том числе:* |  | 215 533,04 | 0 | 0 | 215 533,04 | |
| Федеральный бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 133 190,9 | 0 | 0 | 133 190,9 |
| Областной бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 2 718,0 | 0 | 0 | 2 718,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F552430-414 | 5 662,88 | 0 | 0 | 5 662,88 |
| Областной бюджет | 733-0502-111F5А243D-414 | *70 383,6* | 0 | 0 | *70 383,6* |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F5А243D-414 | *2 932,66* | 0 | 0 | *2 932,66* |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-11105Z2430-414 | *645,0* | 0 | 0 | *645,00* |
|  |  |  |  |  |  |
| Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *Задача 1:* Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. | | | | |
| *Мероприятие (результат)№ 1:*  «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области (обезжелезивания)» |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.1*  Утверждены (одобрены, сформированы)  документы, необходимые для начала строительства | *31 марта* | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области |  |
| *Контрольная точка 1.2.*  Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| *Контрольная точка 1.3.*  Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ; отчет по Соглашению в МАС |  |
| *Контрольная точка 1.4.*  Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт ввода в эксплуатацию |  |
| Строительство наружных сетей холодного водоснабжения в 17 квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области | *31 апреля* | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  |  |
| *Контрольная точка 1.1*  Утверждены (одобрены, сформированы)  документы, необходимые для начала строительства | *30 апреля* | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Соглашение с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области |  |
| *Контрольная точка 1.2.*  Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| *Контрольная точка 1.3.*  Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ; отчет по Соглашению в МАС |  |
| *Контрольная точка 1.4.*  Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт ввода в эксплуатацию |  |