|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПРОЕК**ТПриложениек постановлению администрацииЗАТО г. Радужный Владимирской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_Приложениек постановлению администрацииЗАТО г. Радужный Владимирской областиот 07.11.2023 № 1480 |

Муниципальная программа «Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Стратегические приоритеты в сфере реализации

 муниципальной программы

Ι. Оценка текущего состояния территории ЗАТО г. Радужный в сфере благоустройства

Повышение качества среды проживания в нашем городе является необходимым условием обеспечения устойчивости и улучшения общего уровня социально-экономического развития города и повышения уровня жизни его жителей. Поэтому современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Общая численность населения в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 18,6 тыс. человек. Из них в многоквартирных домах проживают 18,5 тыс. человек. Многоквартирный жилой фонд муниципального образования составляет 75 домов. 75 дворовых территорий, образующихся данными многоквартирными домами, занимают площадь 323 тыс. кв. м.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. В настоящее время на территории города благоустроено 22 двора, что составляет 29,72% от общего количества дворовых территорий. Кроме дворовых территорий в городе имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). В ЗАТО г. Радужный расположены 7 общественных территорий. В настоящее время в благоустройстве нуждается 6 общественных территорий. Кроме того на территории города расположены спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.д.

 Благоустроенным является Городской парк культуры и отдыха, то есть благоустроена одна общественная территория с площадью 690 тыс. кв. м, что составляет 14,3 % от общего количества общественных мест ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Основной проблемой города является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

Система зеленых насаждений включает: насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), ограниченного пользования (насаждения жилых территорий и учреждений социально-культурного и бытового назначения), специального назначения (санитарно-защитные насаждения предприятий, улиц и дорог).

По нормам проектирования жилого района озеленение должно составлять не менее 25% от общей территории застройки. Анализ современного состояния показал, что удельный вес озеленения составляет около 15%, что намного ниже нормы.

В жилой зоне города нет благоустроенных скверов, садов и бульваров, что не обеспечивает полноценного отдыха граждан. Учитывая, что в молодом городе много детей, на сегодняшний день ощущается нехватка благоустроенных зон отдыха в пределах жилых микрорайонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, программой предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий.

3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (пользователями) земельных участков), а также с владельцами объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86 .

4. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Проведение указанных мероприятий реализуется с учетом следующих этапов:

- выявление реальных потребностей групп населения;

- анализ текущего состояния территории ЗАТО г. Радужный путем проведения инвентаризации и составления документов, описывающих объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования;

- проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

- обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

- обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение обязательного размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Владимирской области;

- реализация проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, обеспечение информирования граждан.

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденными постановлением администрации области от 30.08.2017 № 758.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, устройство экопарковок (в случае потребности), ремонт имеющихся парковочных мест.

При этом собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимисркой области», должны обеспечить финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках видов работ, установленных настоящей подпрограммой для минимального перечня работ по благоустройству.

Доля обязательного финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Возможно трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня видов работ, которое выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации, а также привлечения к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, включенных в Направление (подпрограмму) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», приведен в [Приложении №](#P186) 1 к программе.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках формирования комфортной городской среды, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее - голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом Владимирской области.

Адресный [перечень](#P837) всех дворовых, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области».

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству по годам срока реализации муниципальной программы, уточняется после распределения объемов финансирования, а также по результатам разработки проектно-сметной документации и проведения закупочной процедуры. Адресные перечни дворовых, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, приведены в таблице № 1.

Применительно к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий в рамках работ по минимальному перечню, включенных в дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий в границах земельного участка придомовой территории, составляет не менее 5процентов от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории.

Дополнительный перечень видов работ подпрограммой не устанавливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации.

В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный [перечень](#P2335) всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования ЗАТО г. Радужный в подпрограмму. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области». Адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, приведены в таблице № 2 .

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей подпрограммы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом ЗАТО г. Радужный при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей подпрограммы, могут быть исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации настоящей подпрограммы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные в соответствии с настоящей подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения (межведомственной) общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении каждой дворовой и общественной территории, включенной в подпрограмму, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект.

Предельной датой заключения муниципальных контрактов (соглашений) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий подпрограммы устанавливается 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее также - объекты инвентаризации), осуществляются инвентаризационной комиссией. Состав инвентаризационной комиссии и порядок инвентаризации уровня благоустройства объектов инвентаризации утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должны проводиться с учетом следующих характеристик:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков завершения благоустройства либо информация об отказе в подписании указанного соглашения;

- дата и время окончания инвентаризации, дата и время актуализации информации;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По результатам мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков должно быть заключено соглашение об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86 не позднее 2024 года.

В рамках реализации указанного мероприятия предусматривается выполнение следующих задач:

- организация и проведение инвентаризации уровня благоустройства объектов инвентаризации;

- заключение по результатам инвентаризации с собственниками (пользователями) объектов инвентаризации соглашений об их благоустройстве не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86;

- осуществление контроля за исполнением собственниками (пользователями) объектов инвентаризации заключенных соглашений об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86;

- обеспечение актуализации данных об уровне благоустройства объектов инвентаризации.

Порядок заключения с собственниками (пользователями) объектов инвентаризации соглашений об их благоустройстве не позднее последнего года реализации настоящей подпрограммы за счет средств указанных лиц определяется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются уполномоченными органами местного самоуправления ЗАТО г. Радужный в соответствии с их функциями, определенными муниципальными правовыми актами, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. На территории города все необходимые мероприятия по проведению работ по образованию таких земельных участков выполнены в полном объеме. Все земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома города, поставлены на кадастровый учет.

Программой также предусмотрена работа с собственниками (пользователями) (юридические лица и индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков по приведению данного имущества в состояние, соответствующее требованиям Правил обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 № 17/86, за счет средств указанных лиц. Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяется в соответствии с заключенными соглашениями между органом местного самоуправления ЗАТО г. Радужный и собственниками (пользователями), гарантирующими приведение в соответствие с вышеуказанными Правилами благоустройства недвижимого имущества в срок до 2024 года.

Форма адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представлена в Таблице № 3.

Наличие автомобильного транспорта у жителей города на сегодняшний день, когда в одной семье зачастую имеется более одного автомобиля, требует расширения существующей территории для стоянки транспорта. Соответственно необходимо расширение, где это возможно и целесообразно, существующих автостоянок города, а также строительство новых.

Существующие пешеходные дорожки, тротуары в городе требуют ремонта, кроме того возникает потребность в устройстве новых.

Уличное (наружное) освещение улиц играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и площадей, в создании комфортных условий для проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время. Протяженность сетей уличного освещения составляет 49,197 км, фонарных столбов уличного освещения в городе – 1073 со светильниками в количестве 1370 штук, из них заменено на светодиодные 414 штуки.

Остальные светильники в количестве 956 штук это – светильники РКУ с лампами ДРЛ (дуговые ртутные лампы) и ЖКУ с лампами ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые), которые физически и морально устарели. Расход электроэнергии на уличное освещение в год составляет более 1400 тыс. кВт/ч, затраты на электроосвещение составляют более 10 млн. руб./год. Аварийность и количество технологических отказов на системе уличного освещения должны быть сведены к минимуму. В соответствии с этим необходимо приведение уличного освещения в соответствие с нормами «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*».

Техническое состояние сетей наружного освещения, а также опыт эксплуатации изношенных сетей и оборудования подтверждают необходимость проведения работ по содержанию и ремонту уличного освещения на территории города с применением современных технологий. Одна из задач по модернизации уличного освещения замена всех существующих светильников на светодиодные.

Целевая направленность решения проблемы в части благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области определяется необходимостью решения этих задач подпрограммными методами.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, городских парков.

**ΙΙ. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты политики в сфере благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне национальным проектом «Жилье и городская среда, на региональном уровне проектом «Формирование комфортной городской среды», исходя из положений:

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года»;

- Указа Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 № 10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года»;

- постановления администрации Владимирской обл. от 07.07.2020 № 430 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 4 этапа стратегии социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года на 2020 - 2022 годы»;

- Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10;

- Постановлением администрации Владимирской обл. от 30.08.2017 № 758

«О государственной программе Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области»

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 г.г., утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/64.

Приоритетом в сфере реализации муниципальной программы является обеспечение условий комфортного проживания граждан, в том числе формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Основной целью муниципальной программы является повышение комфортности городской среды и увеличение уровня жизни населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

**ΙΙΙ. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области**

Реализация муниципальной программы предполагает решение задач по:

- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых и территорий многоквартирных домов и общественных территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- обеспечению надежности и долговечности работы систем наружного освещения, устойчивого и надежного снабжения наружного освещения электрической энергией.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить комфортное и безопасное проживание граждан на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

# Паспорт

**муниципальной программы**

***«*Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области*»***

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Попов Вадим Анатольевич, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Митенин Олег Геннадьевич, председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее - МКУ «ГКМХ») |
| Соисполнитель муниципальной программы | Куриленко Александр Владимирович, начальник муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «Дорожник») |
| Период реализации | Этап I: 2024 годЭтап II: 2025 годЭтап III: 2026 год |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| Направления (подпрограммы) | 1. Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный
2. Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 78 669,702 тыс.руб., в т.ч.:2024 г. – 45835,639 тыс.руб.;2025 г. – 12 918,533 тыс.руб.;2026 г. – 15 915,53 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Комфортная и безопасная среда для жизни/создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов |

**2.Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни и формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | штука | 3 | 7 | 2 | 1 | Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 (ред. от 01.08.2023)«О государственной программе Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области» | МКУ «ГКМХ» | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | штука | 0 | 0 | 1 | 1 | МКУ «ГКМХ» | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ГКМХ, МКУ «Дорожник» | Создание комфортной и безопасной среды для жизни | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Приведение уличного освещения в соответствие с нормами «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*» и правилами | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94 «О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» | МКУ «ГКМХ» | Создание комфортной и безопасной среды для жизни | ФИС СП ГАС «Управление» |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связьс показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) 1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный»** |
| *1.1.* | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда»* |
|  | МКУ «ГКМХ» | *Срок реализации 2024-2026* |
| 1.1.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных территорий (пространств) | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств к 2026 году на 24 дворовых территорий и 4 общественных территориях | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| 1.1.а | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», не входящего в состав федерального проекта* |
|  | МКУ «ГКМХ» | *Срок реализации 2024 год* |
| 1.1.а.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилегающих территорий | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий за 2024 год по дворовым 5 4 прилегающим территориям | Благоустройство дворовых территорий |
| *1.2.* | *Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует* |
| *1.3.* | *Ведомственный проект отсутствует* |
| *1.4.* | *Комплекс процессных мероприятий «Комфортная городская среда»* |
| 1.4.1 | Повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан | Повышение качественного уровня жизни населения города | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства |
| 1.4.2 | Проведение комплекса мер по ремонту, реконструкции, модернизации существующих объектов благоустройства; по устройству новых объектов благоустройства | Ремонт, реконструкция, модернизация существующих объектов благоустройство, устройство новых объектов благоустройства | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства |
| *1.5.* | *Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют* |
| 2. | **Направление (подпрограмма) 2 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»** |
| 2.1. | *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального и/или федерального проекта отсутствуют* |
| 2.2. | *Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует* |
| 2.3. | *Ведомственный проект отсутствует* |
| 2.4. | *Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»* |
| 2.4.1. | Проведение комплекса работ по обслуживанию, ремонту и модернизации уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии нормами и правилами | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация системы уличного освещения | Приведение уличного освещения в соответствие с нормами «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*» и правиламиСодержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность)Количество обслуживаемых светильников |
| 2.5. | *Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют* |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»****В том числе:** |  | **45 835,639** | **12 918,533** | **15915,53** | **78669,702** |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», всего**в том числе:* | *МКУ «ГКМХ»* | ***7916,660*** | ***-*** | ***-*** | ***7916,660*** |
| Федеральный бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 3 857,77001 | - | - | 3 857,77001 |
| Областной бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 78,72999 | - | - | 78,72999 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F255550-244 | 247,70000 | - | - | 247,70000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F220920-244 | 3 732,460 | - | - | 3 732,460 |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «благоустройство дворовых и прилегающих территорий» не входящего в состав федерального проекта* | *МКУ «ГКМХ»* | ***22003,449*** |  |  | ***22003,449*** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | *733-0503-1810172640-244* | 19143,000 |  |  | 19143,000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | *733-0503-18101S2640-244* | 2860,449 |  |  | 2860,449 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |
| *Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство», всего**в том числе:* |  | ***2157,3*** | ***1394,0*** | ***1394,0*** | ***4945,3*** |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  733-0503-1840120930-244 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 3750,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120940-244 | 144 | 144 | 144 | 432,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120960-244 | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120970-244 | - | - | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»*, *всего**в том числе:* |  | ***14521,53*** | ***11524,533*** | ***14521,53*** | ***40567,593*** |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840221000-244 | 2832,93 | 2832,93 | 2832,93 | 8498,79 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840221010-247 | 11 688,6 | 8691,603 | 11688,6 | 32068,803 |

Таблица 1

Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых к благоустройству в рамках

направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в 2018-2026 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 1 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 2 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 3 | МУП «ЖКХ» |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 4 | МУП «ЖКХ» |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 5 | МУП «ЖКХ» |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 6 | МУП «ЖКХ» |
| 7 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 7 | МУП «ЖКХ» |
| 8 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 8 | МУП «ЖКХ» |
| 9 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 9 | МУП «ЖКХ» |
| 10 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 10 | МУП «ЖКХ» |
| 11 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 11 | МУП «ЖКХ» |
| 12 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 12 | МУП «ЖКХ» |
| 13 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 12а | МУП «ЖКХ» |
| 14 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 13 | МУП «ЖКХ» |
| 15 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 14 | МУП «ЖКХ» |
| 16 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 15 | МУП «ЖКХ» |
| 17 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 16 | МУП «ЖКХ» |
| 18 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 17 | МУП «ЖКХ» |
| 19 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 18 | МУП «ЖКХ» |
| 20 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 19 | МУП «ЖКХ» |
| 21 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 20 | МУП «ЖКХ» |
| 22 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 21 | МУП «ЖКХ» |
| 23 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 23 | МУП «ЖКХ» |
| 24 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 24 | МУП «ЖКХ» |
| 25 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 25 | МУП «ЖКХ» |
| 26 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 26 | МУП «ЖКХ» |
| 27 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 27 | МУП «ЖКХ» |
| 28 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 28 | МУП «ЖКХ» |
| 29 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 29 | МУП «ЖКХ» |
| 30 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 30 | МУП «ЖКХ» |
| 31 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 31 | МУП «ЖКХ» |
| 32 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 32 | МУП «ЖКХ» |
| 33 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 33 | МУП «ЖКХ» |
| 34 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 34 | МУП «ЖКХ» |
| 35 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 35 | МУП «ЖКХ» |
| 36 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 36 | МУП «ЖКХ» |
| 37 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 37 | МУП «ЖКХ» |
| 38 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 2 | МУП «ЖКХ» |
| 39 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 3 | МУП «ЖКХ» |
| 40 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 4 | МУП «ЖКХ» |
| 41 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 5 | МУП «ЖКХ» |
| 42 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 6 | МУП «ЖКХ» |
| 43 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 7 | МУП «ЖКХ» |
| 44 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 8 | МУП «ЖКХ» |
| 45 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 9 | МУП «ЖКХ» |
| 46 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 10 | МУП «ЖКХ» |
| 47 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 11 | МУП «ЖКХ» |
| 48 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 12 | МУП «ЖКХ» |
| 49 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 13 | МУП «ЖКХ» |
| 50 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 14 | МУП «ЖКХ» |
| 51 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 15 | МУП «ЖКХ» |
| 52 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 16 | МУП «ЖКХ» |
| 53 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 17 | МУП «ЖКХ» |
| 54 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 17а | МУП «ЖКХ» |
| 55 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 19 | МУП «ЖКХ» |
| 56 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 20 | МУП «ЖКХ» |
| 57 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 21 | МУП «ЖКХ» |
| 58 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 23 | МУП «ЖКХ» |
| 59 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 25 | МУП «ЖКХ» |
| 60 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 26 | МУП «ЖКХ» |
| 61 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 27 | МУП «ЖКХ» |
| 62 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 28 | МУП «ЖКХ» |
| 63 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 29 | МУП «ЖКХ» |
| 64 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 33 | МУП «ЖКХ» |
| 65 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 34 | МУП «ЖКХ» |
| 66 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 35 | МУП «ЖКХ» |
| 67 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 35а | МУП «ЖКХ» |
| 68 | Дворовая территория многоквартирного дома | 9 квартал, дом № 4 | МУП «ЖКХ» |
| 69 | Дворовая территория многоквартирного дома | 9 квартал, дом № 6/1 | МУП «ЖКХ» |
| 70 | Дворовая территория многоквартирного дома | 9 квартал, дом № 6/2 | МУП «ЖКХ» |
| 71 | Дворовая территория многоквартирного дома | 9 квартал, дом № 8 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2018 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 16 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 23 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 25 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2019 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 15 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 24 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 26 | МУП «ЖКХ» |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 27 | МУП «ЖКХ» |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 28 | МУП «ЖКХ» |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 17 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2020 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 14 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2021 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 1 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 2 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 8 | МУП «ЖКХ» |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 30 | МУП «ЖКХ» |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 31 | МУП «ЖКХ» |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 32 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2022 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 6 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 20 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2023 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 10 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 2 | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3квартал, дом № 3 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2024 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 4 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 33 | МУП «ЖКХ» |

Адресный перечень

Общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках

направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественных территорий в пределах городской черты | Адрес месторасположения |
| 1. | Площадь у торгового центра в 1 квартале | 600910, г. Радужный, 1 квартал, между автомобильной дорогой от жилого дома № 12А до кольцевой автомобильной дороги и проездом к жилому дому № 19 |
| 2. | Площадь у МСДЦ «Отражение» в 1 квартале | 600910, г. Радужный, 1 квартал, расположена между МСДЦ «Отражение» ( д.56, 1 квартал) и зданием администрации (д.55, 1 квартал) |
| 3. | Сквер «Морской» в 3 квартале | 600910, г. Радужный, 3 квартал, расположен между жилыми домами 19 и 21 3 квартала. |
| 4. | Территория около Памятной стелы в районе СК «Кристалл | 600910, г. Радужный, 9 квартал, расположен в районе спортивного комплекса «Кристалл» ( 9 квартал, д.3) и муниципального общежития № 1 ( 9 квартал, д.4) |
| 5. | Площадь около торгового центра «Дельфин» | 600910, г. Радужный, 3 квартал, расположена около торгового центра «Дельфин (3 квартал, д. 35Б) |
| 6. | Территория около Городских бань | 600910, г. Радужный, 9 квартал, расположена около Городских бань (9 квартал, д. 9) |
| 7. | Городской парк культуры и отдыха | 600910, г. Радужный, 1 квартал, расположен в лесопарковой зоне |

Адресный перечень

Общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественных территорий в пределах городской черты | Адрес месторасположения |
| 1. | Городской парк культуры и отдыха | 600910, г. Радужный, 1 квартал, расположен в лесопарковой зоне |

Адресный перечень

Общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественных территорий в пределах городской черты | Адрес месторасположения |
| 1. | Территория около Памятной стелы в районе СК «Кристалл» | 600910, г. Радужный, 9 квартал, расположен в районе спортивного комплекса «Кристалл» ( 9 квартал, д.3) и муниципального общежития № 1 (9 квартал, д.4) |

Таблица 3

ФОРМА

адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитектурных форм на земельном участке | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке | ИНН юридического лица, ИП |
|  | Адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Сведения** |
| **о мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда»** |
|  |
| **1.Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич |
| Связь с муниципальной программой | Благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | штука | 3 | 2 | 2 | 1 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | штука | 0 | 0 | 1 | 1 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

|  |
| --- |
| 1. **3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**
 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| *Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных территорий (пространств)* |
| 1 | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние дворовые и общественные территории | Выполнение работ | Благоустройство дворовых территорий к 2026 году на 24 дворовых территориях | штука | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Выполнение работ | Благоустройство общественных территории (пространств) к 2026 году на 4 общественных территориях | штука | 0 | 0 | 1 | 1 |
|

|  |
| --- |
| 1. **4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**
 |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», всего**в том числе:* | *МКУ «ГКМХ»* | *7 916,64* | *-* | *-* | *7916,660* |
| Федеральный бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 3 857,77001 | - | - | 3 857,77001 |
| Областной бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 78,72999 | - | - | 78,72999 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F255550-244 | 247,70000 | - | - | 247,70000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F220920-244 | 3 732,46 | - | - | 3 732,46 |

|  |
| --- |
| 1. **5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**
 |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система/(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных территорий (пространств) |
| *Мероприятие (результат):*Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние дворовые и общественные территории |  | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.1*Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы) | 31 января | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирование современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.2.*Услуга оказана (работы выполнены) | 15 ноября | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.3.*Услуга оплачена(работы выполнены) | 25 декабря | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |

|  |
| --- |
| **Сведения** |
| **о мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий», не входящего в состав федерального проекта** |
|  |
| **1.Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич |
| Связь с муниципальной программой | Благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | штука | 0 | 5 | 0 | 0 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Количество благоустроенных прилегающих территорий | штука | 0 | 4 | 0 | 0 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

|  |
| --- |
| 1. **3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**
 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| *Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилдегающих территорий (пространств)* |
| 1 | Улучшение условий жизни граждан за счет благоустройства дворовых и прилегающих территорий, приведены в нормативное состояние дворовые и прилегающие к ним территории | Выполнение работ | Благоустройство 5 дворовых территорий по региональному проекту дворовых территориях | штука | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Выполнение работ | Благоустройство 4 прилегающих территорий х | штука | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1. **4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**
 |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий, не входящего в состав федерального», всего**в том числе:* | *МКУ «ГКМХ»* | *22003,449* | *-* | *-* | *22003,449* |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 733-0503-1810172640-244 | 19 143,000 | - | - | 19146,000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-18101S2640-244 | 2860,449 |  |  | 2860,449 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1820220920-244 | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| 1. **5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов**
 |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система/(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе прилегающих к дворовым территориям территорий (пространств) |
| *Мероприятие (результат):*Улучшение условий жизни граждан за счет создания благоустроенных дворовых территорий, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние дворовые и прилегающие территории |  | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.1*Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы) | 01 марта | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию программ формирование современной городской среды из бюджета Владимирской области бюджету ЗАТО г. Радужный | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.2.*Услуга оказана (работы выполнены) | 15 ноября | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.3.*Услуга оплачена(работы выполнены) | 25 декабря | МКУ "ГКМХ",Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ****комплекса процессных мероприятий****«Комфортная городская среда»****1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации/Соисполнитель | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич/МКУ «Дорожник», Куриленко Александр Владимирович |
| Связь с муниципальной программой | Благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, в том числе: |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник»МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок | тыс. м2 | 1,645 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Дорожник»МКУ «ГКМХ» |  |
| 1.2. | вырубка кустарника и чистка от мелколесья | тыс. м2 | 14 | 14 | - | - | - | МКУ «Дорожник» |  |
| 2. | Установка малых архитектурных игровых форм на территории города | ед. | 8 | - | - | - | - | МКУ «ГКМХ» |  |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача:Повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан. |
| 1. | Ремонт, содержание и обслуживание объектов благоустройства, устройство новых объектов благоустройства, за исключением пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок | Ремонт, обслуживание | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обслуживание ливневой канализации | Выполнение работ по обслуживанию | очистка | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Поставка грунта плодородного для рассады цветочных культур | Выполнение работ по поставке | для клумб | м3 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.3 | Вырубка кустарника и чистка от мелколесья на территории города | Выполнение работ по вырубке кустарника | вырубка кустарников и чистка от мелколесья | тыс. м2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 1.4 | Установка малых архитектурных игровых форм на территории города | Выполнение работ по установке | приобретение и установка малых архитектурных игровых форм | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Выполнение работ по обустройству площадок и установке контейнеров для хранения пескосоляной смеси | Выполнение работ, в том числе по установке | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Окраска объектов благоустройства на территории города | Выполнение работ | Улучшение эстетической обстановки в городе | ед. | 3 | 3 | - | - |
| *Задача:**Проведение комплекса мер по ремонту, реконструкции, модернизации существующих объектов благоустройства; по устройству новых объектов благоустройства* |
| 2. | Ремонт, реконструкция, модернизация тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Выполнение работ по ремонту | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе | тыс. м2 | 1,645 | 1,645 | 2 | 2 |
| 2.2 | Ремонт, строительство, расширение придомовых стоянок автотранспорта в 1 и 3 квартале на территории города | Выполнение работ по ремонту,Строительству,расширению | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе | тыс. м2 | - | - | - | - |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. Ремонт, содержание и обслуживание объектов благоустройства, устройство новых объектов благоустройства за исключением пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок*, всего, в том числе:* |  | ***1394,0000*** | ***1394,00000*** | ***1394,00000*** | ***4945,3*** |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | ***1394,000*** | ***1394,00000*** | ***1394,00000*** | ***4945,3*** |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. Обслуживание ливневой канализации,в том числе: |  | 1 250,00000 | 1 250,00000 | 1 250,00000 | 3750,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840120930-244 | 1 250,00000 | 1 250,00000 | 1 250,00000 | 3750,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Поставка грунта плодородного для рассады цветочных культур, в том числе: |  | 144,00000 | 144,00000 | 144,00000 | 432,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120940-244 | 144,00000 | 144,00000 | 144,00000 | 432,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. Установка малых архитектурных игровых форм на территории города |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840120950-244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. Выполнение работ по обустройству площадок и установке контейнеров для хранения пескосоляной смеси |  | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 353,30000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120960-244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 353,30000 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5. Окраска объектов благоустройства на территории города |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 410,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120970-244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 410,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Ремонт, реконструкция, модернизация тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок. Всего, в том числе: |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные источники |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные источники |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.2. Ремонт, расширение придомовых стоянок автотранспорта в 1 и 3 квартале на территории города |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Областной бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнительКуриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан. |
| 1. Ремонт, содержание и обслуживание объектов благоустройства, устройство новых объектов благоустройства за исключением пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок, всего, в том числе: |  | МКУ «ГКМХ»,Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.1.*Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы) | 31 января | МКУ «ГКМХ»,Митенин Олег Геннадьевич | Сформированы документы для размещения на торги | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.2.*Услуга оказана (работы выполнены) | 15 ноября | МКУ «ГКМХ»,Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.3.*Услуга оплачена(работы выполнены) | 25 декабря | МКУ «ГКМХ»,Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждения оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Задача: Проведение комплекса мер по ремонту, реконструкции, модернизации существующих объектов благоустройства; по устройству новых объектов благоустройства* |
| 2. Ремонт, реконструкция, модернизация тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок., всего, в том числе: |  | МКУ «ГКМХ»,Митенин Олег Геннадьевич |  |  |
| *Контрольная точка 1.1.*Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы) | 31 января | МКУ «ГКМХ»,Митенин Олег Геннадьевич | Сформированы документы для размещения на торги | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.2.*Услуга оказана (работы выполнены) | 15 ноября | МКУ «ГКМХ»,Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.3.*Услуга оплачена(работы выполнены) | 25 декабря | МКУ «ГКМХ»,Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждения оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |

 |

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ** |
| **комплекса процессных мероприятий** |
| «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» |
| **1.Общие положения** |
| Ответственное структурное подразделение администрации | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич |
| Связь с муниципальной программой | Благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2.Показатели комплекса процессных мероприятий** |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приведение уличного освещения в соответствие с нормами «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*» и правилами | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1. | Содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) | км | 49,062 | 49,062 | 49,062 | 49,062 | МКУ «ГКМХ» | МКУ «ГКМХ» |
| 1.2. | Количество обслуживаемых светильников | ед. | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | МКУ «ГКМХ» | МКУ «ГКМХ» |

|  |
| --- |
| **3.Перечень мероприятий (результатов) процессных мероприятий** |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| *Задача: Проведение комплекса работ по обслуживанию, ремонту и модернизации уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии нормами и правилами* |
| 1 | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация системы уличного освещения | Выполнение работ | Обслуживание наружного освещения и поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Обслуживание наружного освещения, в том числе предоставление сведений о расходе электрической энергии светильниками наружного освещения | Выполнение работ | Обслуживание наружного освещения и поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Единица | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| 1.2. | Поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Выполнение работ | Обслуживание наружного освещения и поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Условная единица | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **4.Финансовое обеспечение процессных мероприятий** |
| Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | ГРБСКБК | Объем финансового обеспеченияпо годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *1.Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения»*, *всего**в том числе:* |  | **14521,53** | **11521,533** | **14521,53** | **40564,593** |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 14521,53 | 11521,533 | 14521,53 | 40564,593 |
| 1.1. Техническое обслуживание, ремонт, модернизация системы уличного освещения, в том числе предоставление сведений о расходе электрической энергии светильниками наружного освещения |  | 2832,93 | 2832,93 | 2832,93 | 8498,79 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840221000-244 | 2832,93 | 2832,93 | 2832,93 | 8498,79 |
| 1.2. Поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  | 11688,6 | 8691,603 | 11688,6 | 32068,803 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840221010-247 | 11688,6 | 8691,603 | 11688,6 | 32068,803 |

|  |
| --- |
| **5.План реализации процессных мероприятий** |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Задача: Проведение комплекса работ по обслуживанию, ремонту и модернизации уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии нормами и правилами |
| *Мероприятие (результат):*Техническое обслуживание, ремонт, модернизация системы уличного освещения |  | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.1*Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы) | 31 января | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич | Сформированы документы для размещения на торги | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.2.*Услуга оказана (работы выполнены) | 15 ноября | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| *Контрольная точка 1.3.*Услуга оплачена(работы выполнены) | 25 декабря | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждения оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрацииЗАТО г. Радужный Владимирской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ |

**Порядок**

**обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области(далее – Порядок) регламентирует процедуру обеспечения финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на возмещение части денежных средств, оплаченных за выполнение работ по основному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

 а) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

б)  минимальный (основной) перечни работ – установленные программой перечни работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемые за счет средств заинтересованных лиц;

в) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный;

г) финансовое участие – обеспечение финансового участия заинтересованных лиц по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный Владимирской области денежными средствами, поступающими от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, направляемых на возмещение части денежных средств бюджета ЗАТО г. Радужный, оплаченных за выполненные работы по основному перечню работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г. Радужный, в размере, установленном органом местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий, принятым решением общего собрания собственников многоквартирного дома.

**2. О формах трудового и финансового участия**

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню видов работ заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий.

2.2. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и другие), не требующих специальной квалификации.

**3. Условия обеспечения финансового участия**

**заинтересованных лиц**

3.1. В соответствии с решением на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ, включенным в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц аккумулируются на счете управляющей многоквартирным домом организации (далее - управляющая организация).

3.2.Объем денежных средств, подлежащих оплате в качестве обеспечения финансового участия заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом на благоустройство дворовой территории по минимальному перечню видов работ, включенному в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории в границах земельного участка придомовой территории, и составляет не менее 5% от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;

Дополнительный перечень видов работ оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, корректируется по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3.Денежные средства, поступившие от заинтересованных лиц на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню видов работ на счет управляющей организации, перечисляются последней в доход бюджета по коду дохода **733 1 17 05040 04 0000 180** «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» (на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области»). Администратором доходов является МКУ «ГКМХ».

Денежные средства перечисляются управляющей организацией за фактически выполненные работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с соглашением, заключенным с МКУ «ГКМХ», в котором определяются порядок и сумма перечисления денежных средств, а также ответственность за неисполнение обязательств, указанных в соглашении. Основанием перечисления являются акты выполненных работ.

3.5. МКУ «ГКМХ» обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.2. Лимиты бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов в рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню видов работ, включенным в дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий в границах земельного участка придомовой территории и вне границах земельного участка придомовой территории, доводятся до МКУ «ГКМХ» как главного распорядителя бюджетных средств в полном объеме.

**4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка**

4.1. Управляющая организация обеспечивает возврат денежных средств, перечисленных заинтересованными лицами, в случае, если средства, полученные от заинтересованных лиц, превышают долю финансового участия заинтересованных лиц от стоимости фактически выполненных работ по благоустройству дворовой территории в границах земельного участка придомовой территории, определенную решением общего собрания.

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

«Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип документа** | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** | **Гиперссылка на текст документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | От 07.11.2023 г. № 1480 | Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | <http://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |