Приложение № 6

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 07.05.2026 № 590

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Содержание дорог и объектов благоустройства»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ручным способом (летний/ зимний период) | тыс. м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | тыс. м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 0,781 | 0,886 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 1012,4 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 8. | обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города | км | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города |  | содержание обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| 2. | Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети |  | содержание обслуживание |  | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города |  | содержание обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | км | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) |  | обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | тыс. м2 | 0,781 | 0,886 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | содержание | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 |
| 6. | Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий |  | работы | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города | - | - | - | - | - | - |

# Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование структурного элемента/ мероприятия (результата) / Источника финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Содержание дорог и объектов благоустройства» всего, в том числе: |  | 59 970,83425 | 51 756,60422 | 68 671,30131 | 63 631,28980 | 65 169,97488 | 309 200,00446 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 13 090,34673 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 890,34678 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 46 880,48752 | 51 756,60422 | 66 871,30131 | 63 631,28980 | 65 169,97488 | 294 309,65773 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города всего, в том числе: |  | 41 315,35314 | 45 186,27044 | 57 082,39100 | 56 407,00300 | 56 966,12600 | 256 957,14358 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340200590 | 30 342,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 342,94537 |
|  | 7350409134029Д190 | 0,00000 | 35 301,23562 | 20 250,44700 | 19 037,44700 | 19 037,44700 | 93 626,57662 |
|  | 7350409134029Д191 | 0,00000 | 0,00000 | 21 375,43700 | 21 375,43700 | 21 375,43700 | 64 126,31100 |
|  | 73504091340200596 | 8 402,05369 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 402,05369 |
|  | 7350409134029Д196 | 0,00000 | 6 823,28145 | 11 592,63400 | 12 056,34000 | 12 538,60000 | 43 010,85545 |
|  | 73505031340200590 | 2 570,35408 | 3 061,75337 | 3 863,87300 | 3 937,77900 | 4 014,64200 | 17 448,40145 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети, всего, в том числе: |  | 11 465,87592 | 3 966,87601 | 5 027,53931 | 3 912,91580 | 4 892,47788 | 29 265,68492 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091340272180 (21100-1056) | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220620 | 3 965,87592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 965,87592 |
|  | 7350409134029Д062 | 0,00000 | 3 966,87601 | 5 027,53931 | 3 912,91580 | 4 892,47788 | 17 799,80900 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города, в том числе: |  | 4 860,34673 | 0,00000 | 1 820,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 6 720,34673 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
|  | 7350409134029Д021(21100-1164) | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220630 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
|  | 7350409134029Д063 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 60,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения) |  | 4 840,34673 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 640,34673 |
| Областной бюджет | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
|  | 7350409134029Д021(21100-1164) | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 |
| 3.2. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания подъездных дорог на территории ГСК) |  | 20,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220630 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
|  | 7350409134029Д063 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 60,00000 |
| 4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт), в том числе: |  | 1 502,12900 | 1 564,42900 | 3 077,00700 | 1 627,00700 | 1 627,00700 | 9 397,57900 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091340273130 (21100-1033) | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220640 | 752,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 752,12900 |
|  | 7350409134029Д200 | 0,00000 | 1 564,42900 | 3 077,00700 | 1 627,00700 | 1 627,00700 | 7 895,45000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: |  | 601,49948 | 904,98252 | 1 317,92400 | 1 317,92400 | 1 317,92400 | 5 460,25400 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031340220650 | 601,49948 | 904,98252 | 1 317,92400 | 1 317,92400 | 1 317,92400 | 5 460,25400 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий, в том числе: |  | 225,62998 | 134,04625 | 346,44000 | 346,44000 | 346,44000 | 1 398,99623 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031340220660 | 225,62998 | 134,04625 | 346,44000 | 346,44000 | 346,44000 | 1 398,99623 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период. |  |  |  |  |
| 1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь 2024-2028 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | декабрь 2024-2028 год |  |  |  |
| 2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети |  | МКУ «Дорожник» | - | - |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024-2028 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | декабрь 2024-2028 год |  |  |  |
| 3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь2024-2028 год |  | Соответствующие документы |  |
|  | март 2024-2028 год |  |  |  |
| 4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024-2028 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | сентябрь 2024-2028 год |  |  |  |
| 5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024-2028 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | август 2024-2028 год |  |  |  |
| 6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024-2028 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | август 2024-2028 год |  |  |  |