ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
02.03.2026                                                                                                      281        
	О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2026 года на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области


В целях защиты населения, предупреждении возможных аварийных ситуаций, обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий торговли и организаций города в период весеннего паводка 2026 года, организации пропуска паводковых вод на водотоках и водохозяйственных системах города, в соответствии с  Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области весной 2026 года (Приложение № 1).
2. Создать рабочую группу по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2026 года на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение № 2).
3. Сформированной рабочей группе  по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка 2026 года на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 20 марта 2026 года организовать проверку состояния очистных сооружений, иловых полей, ливневых систем, водопропускных труб и готовность их к весеннему паводку.
4. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- осуществлять координацию работ по защите населения и территории города в период подготовки к весеннему паводку и при его прохождении;

- организовать создание запаса горюче-смазочных материалов на случай возникновения аварийных ситуаций;

- в период прохождения паводка обеспечить взаимодействие с  предприятиями и организациями всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенными на территории города, по проведению неотложных работ на объектах жизнеобеспечения  города с целью безаварийного пропуска талых вод;

- вести учет докладов руководителей предприятий и организаций города о ходе подготовки к весеннему паводку.
5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- организовать очистку крыш и козырьков зданий и сооружений от талого снега;

- проверить состояние ливневой канализации;

- убрать снег от цокольных частей зданий и сооружений на расстояние не менее 1 метра;

- произвести очистку кюветов и водопропускных труб в местах пропуска воды. 
6. Председателю МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить контроль качества питьевой воды, организовать отбор проб воды из родничков.
7. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области совместно с директором НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» регулярно освещать в средствах массовой информации прохождение весеннего паводка.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

Глава города






               С.В. Лисецкий

 
