|  | Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.12.2024 № 1737 |
| --- | --- |

Паспорт

Муниципальной программы

«Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 16 468,62129 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 7130,15829тыс. руб.; 2025 год – 3969,38 тыс. руб.; 2026 год -5369,083 тыс. руб. |
| --- | --- |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе: |  | 7 130,15829 | 3 969,38 | 5 369,083 | 16 468,62129 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие пассажирских перевозок» |  | 7 130,15829 | 3 969,38 | 5 369,083 | 16 468,62129 |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | 733-1003-1240170150-323 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 562,5 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-1003-12401S0150-323 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-1003-1240120570-323 | 5 726,655 | 2 571,98 | 3 971,683 | 12 270,318 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0408-1240120580-244 | 1 199,86329 | 1 200,0 | 1 200,0 | 3 599,86329 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0408-1240120590-244 | 6,240 | 0 | 0 | 6,240 |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан «на пригородном маршруте № 115 «г.Радужный - г.Владимир» | Выплата компенсации | Выплата перевозчику компенсации выпадающих доходов при перевозки отдельных категорий граждан (студентов) | Шт. | 2029 | 2090 | 2090 | 2090 |
| 2. | Перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования | Выполнение работ | Регулярные перевозки пассажиров и багажа на городском автобусном маршруте общего пользования | км | 54102,7 | 54102,7 | 54102,7 | 54102,7 |
| 3. | Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении | Выплата компенсации | Выплата перевозчику компенсации выпадающих доходов при перевозки отдельных категорий граждан (пенсионеров) | Шт. | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 |
| 4. | Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении | Выплата компенсации | Выплата перевозчику компенсации выпадающих доходов при перевозки отдельных категорий граждан (региональные и федеральные) | Шт. | 422 | 430 | 430 | 430 |
| 5. | Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки карта маршрута) | Приобретение | Приобретение бланков в соответствии с Приказом Минтранса от 22.05.2024 № 180 | Шт. | 50 | 50 | 0 | 0 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», в том числе: |  | 7 130,15829 | 3969,38 | 5369,083 | 16 468,62129 |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 7 130,15829 | 3969,38 | 5369,083 | 16 462,38129 |  |  |
| 1.1. Компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 "г.Радужный - г.Владимир" |  | 5 058,0 | 2000,0 | 3399,703 | 10457,703 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-1003-1240120570-323 | 5 058,0 | 2000,0 | 3399,703 | 10457,703 |  |
| 1.2. Перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования |  | 1 199,86329 | 1200,0 | 1200,0 | 3599,86329 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0408-1240120580-244 | 1 199,86329 | 1200,0 | 1200,0 | 3599,86329 |  |
| 1.3. Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении |  | 866,055 | 769,38 | 769,38 | 2404,815 |  |
| Областной бюджет | 733-1003-1240170150-323 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 562,5 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-1003-12401S0150-323 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-1003-1240120570-323 | 668,655 | 571,98 | 571,98 | 1812,615 |  |
| 1.4. Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки карта маршрута) |  | 6,240 | 0 | 0 | 6,240 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0408-1240120590-244 | 6,240 | 0 | 0 | 6,240 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и безопасности пассажирских перевозок. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)№ 1: Компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки при перевозки отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 "г.Радужный - г.Владимир" |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | 31 января | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт; ведомость продажи билетов |  |
| Контрольная точка 1.2. Услуги оказаны | 20 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт о сумме выпадающих доходов |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение о перечислении перевозчику выпадающих доходов |  |
| Мероприятие (результат)№ 2: Перевозка пассажиров на городском автобусном маршруте общего пользования |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы | 31 января | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 20 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 3: Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы | 31 января | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт; ведомость продажи билетов |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 20 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт о предоставлении компенсации выпадающих доходов |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 3.1: «Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении» |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для начала предоставления субсидии | 28 февраля | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области |  |
| Контрольная точка 1.2. Реализация проездных билетов | 15 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Ведомости продажи проездных билетов и акты оказанных услуг |  |
| Контрольная точка 1.3. Субсидия получена | 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | отчет по Соглашению в МТДХ |  |
| Мероприятие (результат)№ 4: Приобретение защищенной полиграфической продукции (бланки карта маршрута) |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы | 01 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены | 10 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт сдачи-приемки товара, товарная накладная. |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены | 10 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |