ПРОЕКТ

Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от _________№ _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Стратегические приоритеты в сфере реализации

муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния в сфере дорожного хозяйства

Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния улично-дорожной сети города. Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

Жилая территория города очень компактна. Она разбита на четыре квартала, из которых 1-й квартал застроен полностью, застройка 3-го квартала ещё продолжается, а 2-й и 4-й кварталы на стадии проекта.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содержанию состояния улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период с 2024 по 2029 гг.

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к развитию улично-дорожной сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования. Это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, оказывающая огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

Протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области составляет 31,256 км, площадь – 211 396 м2, из них:

а) категории II: всего – 0,491 км;

б) категории III: всего – 6,601 км;

в) категории IV:  всего – 9,164 км, из них: - с бортовым камнем – 2,903 км; - с обочиной – 6,261 км;

г) категории V: всего – 15,000 км, из них: - с бортовым камнем –6,042 км; с обочиной – 8,958 км»;

д) обочины общей площадью – 71 520 м2.

- Одной из проблем развития города является содержание, восстановление и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В настоящее время улично-дорожная сеть города находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог и подъездов к жилым домам не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время.

- Увеличение количества транспорта у жителей города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту дорог, совершенствованию организации дорожного движения.

- Для экологического и эстетического уровня благоустройства города необходим покос травы на газонах первого и третьего квартала два раза в сезон.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы

Основные цели программы: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан; обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям и реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», повышение уровня комфортности проживания населения.

Приоритеты политики в сфере дорожного хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики, установленными на федеральном уровне регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги», государственной программы Владимирской области «Дорожное хозяйство Владимирской области». С 2019 года по 2024 год было отремонтировано 3,701 километров дорог общего пользования местного значения на сумму 41 451,35506 тыс. рублей.

3. Задачи муниципальной программы

Основные задачи:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства;

- снижение доли улично-дорожной сети города, не соответствующих нормативным требованиям;

- повышение эффективности расходования средств областного и городского бюджета на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

- создание временных рабочих мест, имеющих полезную направленность в содействии улучшения экологической обстановки;

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети;

- обеспечение экологической безопасности населения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий.

# ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» (далее по тексту МКУ «Дорожник» Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| Период реализации | Этап I: 2024 год –2029 год |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение уровня благоустройства города; - достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |
| Направления(подпрограммы) | Программа реализуется на основе следующих подпрограмм: 1. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»; 2. Подпрограмма «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования – 491 366,35373 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 80 743,25850 тыс. руб. 2025 год – 70 609,60713 тыс. руб. 2026 год – 89 407,76910 тыс. руб. 2027 год – 85 561,26700 тыс. руб. 2028 год – 83 874,52700 тыс. руб. 2029 год – 81 169,92500 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта. Показателем социально-экономической эффективности будет являться создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Кроме этого реализация мероприятий программы позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок, будет способствовать укреплению здоровья и воспитанию детей, обеспечит полноценный отдых и улучшение бытовых условий жителей города, улучшит экологическую среду города. |

2. Показатели муниципальной программы

«Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства города; достижение результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» направленного на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ремонт дорог | км | 1,778 | 1,796 | 1,13 | 1,58 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.2 | ремонт тротуаров | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | ремонт искусственных сооружений | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление администрации области от 17.10.2013 № 1155 «О государствен- ной программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» (в ред. от 11.08.2023 №573) |  | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения |  |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | км | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |  | МКУ «Дорожник» |  |  |
| 3. | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | % | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |  | МКУ «Дорожник» |  |  |
| 4. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4.1 | ручным способом (летний/ зимний период) | тыс.м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс.м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | тыс.м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 |  | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | Уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 1012,4 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | Содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |  | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 8. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 0,781 | 0,886 | 1,573 | 1 | 1 | 1 |  | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 9. | Покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 |  | МКУ «Дорожник» | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 10. | Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | МКУ «Дорожник» | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 11. | Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города | км | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |
| Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги» (заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «Дорожник» |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
|  | «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | - реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» |  | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.2. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области» (заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Вадим Анатольевич Попов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «Дорожник» |  |  |  | 2024-2029 год |  |  |  |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети; |  | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ведомственный проект — отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «Дорожник» |  |  |  | 2024-2029 год |  |  |  |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети за счет проведения строительства, ремонта и реконструкции надлежащего качества. Показатели социально-экономической эффективности: создание комфортной среды для проживания населения; положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию муниципальных образований области. Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  | Прирост приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов — отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов — отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ведомственный проект — отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «Дорожник» |  |  |  | 2024-2029 год |  |  |  |
| «Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустройства города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | - обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет проведения работ, связанных с надлежащим содержанием улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - повышение эффективности расходов средств городского бюджета на содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства; - повышение качества дорожной сети; - обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; - создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; -выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период. | Реализация подпрограммы должна обеспечить улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего их содержания. Показатели социально-экономической эффективности: - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию города - приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; - снижение эксплуатационных затрат на содержание старого оборудования детских, спортивных и хозяйственных площадок; - обеспечение полноценного отдыха и улучшения бытовых условий жителей; - улучшение экологической среды. |  |  |  | - обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: ручным и механизированным способом (летний/зимний период); - механизированная очистка дорог (территории общеобразовательных учреждений) от снега; - обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм; - уход за клумбами и цветниками в летний период; - содержание и обслуживание городских автомобильных дорог. - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт); - покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) |  |  |
| 2.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) — отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в том числе: |  | 80 743,25850 | 70 609,60713 | 89 407,76910 | 85 561,26700 | 83 874,52700 | 81 169,92500 | 491 366,35373 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 28 875,34673 | 9 763,00000 | 11 228,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 78 150,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 51 867,91177 | 60 846,60713 | 78 179,76910 | 76 133,26700 | 74 446,52700 | 71 741,92500 | 413 216,00700 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление (подпрограмма) 1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в том числе: |  | 20 772,42425 | 18 853,00291 | 23 401,05974 | 22 759,52200 | 21 072,78200 | 21 072,78200 | 127 931,57290 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 15 785,00000 | 9 763,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 63 260,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 4 987,42425 | 9 090,00291 | 13 973,05974 | 13 331,52200 | 11 644,78200 | 11 644,78200 | 64 671,57290 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги» |  | 7 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 626,30037 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 626,30037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области» |  | 11 247,33530 | 12 105,65790 | 12 212,79090 | 10 999,72200 | 10 836,78200 | 10 836,78200 | 68 239,07010 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091310272460 (7246) | 9 785,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 785,00000 |
|  | 7350409131029Д010 (7246) | 0,00000 | 9 763,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 47 475,000000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735040913102S2460 | 1 462,33530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 462,33530 |
|  | 735040913102SД010 | 0,00000 | 2 342,65790 | 2 784,79090 | 1 571,72200 | 1 408,78200 | 1 408,78200 | 9 516,73480 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 1 898,78858 | 6 747,34501 | 11 188,26884 | 11 759,80000 | 10 236,00000 | 10 236,00000 | 52 066,20243 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 1 648,78858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,78858 |
|  | 7350409134019Д050 | 0,00000 | 6 747,34501 | 11 188,26884 | 11 635,80000 | 10 236,00000 | 10 236,00000 | 50 043,41385 |
|  | 73504091340120610 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 |
|  | 7350409134019Д060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124,00000 |
|  | 7350409134019Д210 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Направление (подпрограмма) 2. «Содержание дорог и объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в том числе: |  | 59 970,83425 | 51 756,60422 | 66 006,70936 | 62 801,74500 | 62 801,74500 | 60 097,14300 | 363 434,78083 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 13 090,34673 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 890,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 46 880,48752 | 51 756,60422 | 64 206,70936 | 62 801,74500 | 62 801,74500 | 60 097,14300 | 348 544,43410 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог и объектов благоустройства» |  | 59 970,83425 | 51 756,60422 | 66 006,70936 | 62 801,74500 | 62 801,74500 | 60 097,14300 | 363 434,78083 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
| Областной бюджет | 73504091340273130 (21100-1033) | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 |
|  | 73504091340272180 (21100-1056) | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 |
|  | 7350409134029Д021 (21100-1164) | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340200590 | 30 342,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 342,94537 |
|  | 7350409134029Д190 | 0,00000 | 35 301,23562 | 18 036,06754 | 18 757,51100 | 18 757,51100 | 18 757,51100 | 109 609,83616 |
|  | 7350409134029Д191 | 0,00000 | 0,00000 | 21 375,43700 | 21 375,43700 | 21 375,43700 | 21 375,43700 | 85 501,74800 |
|  | 73504091340200596 | 8 402,05369 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 402,05369 |
|  | 7350409134029Д196 | 0,00000 | 6 823,28145 | 11 592,63400 | 12 056,34000 | 12 056,34000 | 12 056,34000 | 54 584,93545 |
|  | 73504091340220620 | 3 965,87592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 965,87592 |
|  | 7350409134029Д062 | 0,00000 | 3 966,87601 | 5 027,53931 | 3 607,77500 | 3 607,77500 | 903,17300 | 17 113,13832 |
|  | 73505031340200590 | 2 570,35408 | 3 061,75337 | 3 604,65740 | 3 748,84400 | 3 748,84400 | 3 748,84400 | 20 483,29685 |
|  | 73504091340220630 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
|  | 7350409134029Д063 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 60,00000 |
|  | 73504091340220640 | 752,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 752,12900 |
|  | 7350409134029Д200 | 0,00000 | 1 564,42900 | 3 074,63897 | 1 692,08800 | 1 692,08800 | 1 692,08800 | 9 715,33197 |
|  | 73505031340220650 | 601,49948 | 904,98252 | 1 151,25914 | 1 197,31000 | 1 197,31000 | 1 197,31000 | 6 249,67114 |
|  | 73505031340220660 | 225,62998 | 134,04625 | 344,47600 | 346,44000 | 346,44000 | 346,44000 | 1 743,47223 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги».

(Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть»)

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

- Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 88,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км/год | 0,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный") | ремонт | км | 0,618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

# 4.Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или

# федеральных проектов

| Наименование структурного элемента/ мероприятия (результата) / Источника финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», федерального проекта «Дорожная сеть», национального проекта «Безопасные качественные дороги». (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Федеральный проект «Дорожная сеть») (всего), в том числе: |  | 7 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 626,30037 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 626,30037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")», всего, в том числе: |  | 7 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 626,30037 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 6 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 000,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 1 626,30037 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 626,30037 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409131R1A393D (7539) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409131R1A393D | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или

# федеральных проектов

| Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Куриленко А.В. | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок автомобильной дороги от производственной базы "Фаэтон" до производственной базы АО "Городской узел связи г. Радужный")» |  | Куриленко А.В. |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка №1: С Министерством транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области | 1 квартал 2024 года | Куриленко А.В. | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности | - |
| Контрольная точка №2: Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2024 год | май 2024 года | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов | - |
| Контрольная точка №3: Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2024 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | июнь — август 2024 года | Куриленко А.В. | Акты приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка №4: Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | август 2024 года | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах | - |
| 2. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | Куриленко А.В. |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | - | - | - | - |
|  | - |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о Мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав

федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения»

государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области»

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» Начальник Куриленко Александр Владимирович |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Региональный проект, не входящий в состав Федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Результат использования субсидии областного бюджета «Приведено в нормативное состояние или построено автомобильных дорог, тротуаров, искусственных сооружений»: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ремонт дорог | км/год | 0,974 | 0,933 | 0,6 | 1,08 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 1.2 | ремонт тротуаров | п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | ремонт искусственных сооружений | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Показатели, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения | км | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 |  |  |
| 2.2 | протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | км | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |  |  |
| 2.3 | доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям | % | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |  |  |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

| №п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в том числе: | ремонт | км | 0,974 | 0,933 | 0,6 | 1,08 | 1 | 1 |
| 1.1 |  | Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) | ремонт | км | 0,186 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | ремонт | км | 0,050 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" | ремонт | км | 0,160 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) | ремонт | км | 0,165 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | ремонт | км | 0,060 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги | ремонт | км | 0,353 |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП) | ремонт | км |  | 0,153 |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала) | ремонт | км |  | 0,650 |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала) | ремонт | км |  | 0,130 |  |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 10 3 квартала до жилого дома № 4 3 квартала) |  | ремонт | км | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Ремонт автомобильной дороги в квартале 7/1 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |

# 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта

| Наименование структурного элемента/ мероприятия (результата) / Источника финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области» «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения», всего, в том числе: |  | 11 247,33530 | 12 105,65790 | 12 212,79090 | 10 999,72200 | 10 836,78200 | 10 836,78200 | 68 239,07010 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 9 785,00000 | 9 763,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 57 260,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1 462,33530 | 2 342,65790 | 2 784,79090 | 1 571,72200 | 1 408,78200 | 1 408,78200 | 10 979,07010 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | 11 247,33530 | 12 105,65790 | 12 212,79090 | 10 999,72200 | 10 836,78200 | 10 836,78200 | 68 239,07010 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 |
| Областной бюджет, в том числе: |  | 9 785,00000 | 9 763,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 9 428,00000 | 57 260,00000 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) | 73504091310272460 (7246) | 2 189,94510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 2 189,94510 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | 73504091310272460 (7246) | 561,10040 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 561,10040 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" | 73504091310272460(7246) | 1 389,91731 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 1 389,91731 |
| 1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) | 73504091310272460(7246) | 2 421,58548 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 2 421,58548 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | 73504091310272460(7246) | 394,04388 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 394,04388 |
| 1.6.Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги | 73504091310272460(7246) | 2 828,40783 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 2 828,40783 |
| 1.7.Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП) | 7350409131029Д010 (7246) | 0,00000 | 1 684,07208 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 1 684,07208 |
| 1.8.Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала) | 7350409131029Д010 (7246) | 0,00000 | 6 353,89978 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 6 353,89978 |
| 1.9. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала) | 7350409131029Д010 (7246) | 0,00000 | 1 725,02814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 1 725,02814 |
| 1.10. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 10 3 квартала до жилого дома № 4 3 квартала) | 7350409131029Д010 (7246) | 0,00000 | 0,00000 | 9 428,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 9 428,00000 |
| 1.11. Ремонт автомобильной дороги в квартале 7/1 | 7350409131029Д010 (7246) | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 9 428,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 9 428,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  | 1 462,33530 | 2 342,65790 | 2 784,79090 | 1 571,72200 | 1 408,78200 | 1 408,78200 | 10 979,07010 |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале (участок автомобильной дороги от км 1+863 до км 1+1049) | 735040913102S2460 | 327,32062 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 327,32062 |
| 1.2. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №8 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | 735040913102S2460 | 83,85435 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 83,85435 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги от здания физкультурно-оздоровительного комплекса до "Автомобильная дорога от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4" | 735040913102S2460 | 207,72488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 207,72488 |
| 1.4. Ремонт автомобильной дороги от площади у памятной Стелы до автомобильной дороги к ГСК-4 (участок автомобильной дороги от дома № 8 9квартала (общежитие № 3) до здания ПромСвязьБанка) | 735040913102S2460 | 361,86069 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 361,86069 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 21 3квартала до кольцевой автомобильной дороги | 735040913102S2460 | 58,88989 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 58,88989 |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги от здания городского узла связи до кольцевой автомобильной дороги | 735040913102S2460 | 422,68487 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 422,68487 |
| 1.7.Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома № 1 1квартала (участок от производственной базы ГУС до КПП) | 735040913102SД010 | 0,00000 | 404,09759 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 404,09759 |
| 1.8.Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 19 3 квартала до жилого дома №13 3 квартала) | 735040913102SД010 | 0,00000 | 1 524,63521 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 1 524,63521 |
| 1.9. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 13 3 квартала до жилого дома № 10 3 квартала) | 735040913102SД010 | 0,00000 | 413,92510 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 413,92510 |
| 1.10. Ремонт кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (участок от жилого дома № 10 3 квартала до жилого дома № 4 3 квартала) | 735040913102SД010 | 0,00000 | 0,00000 | 2 784,79090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 2 784,79090 |
| 1.11. Ремонт автомобильной дороги в квартале 7/1 | 735040913102SД010 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 571,72200 | 0,00000 | 0,00000 | 1 571,72200 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |

# 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или

# федеральных проектов

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Куриленко А.В. | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Реализация расходов на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», всего, в том числе: |  | Куриленко А.В. |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 – 2029 г. | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | - |
|  | сентябрь 2024 год - 2029 |  |  |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный

Владимирской области»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети | км | 0,186 | 0,863 | 0,53 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | ремонт | Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения | км | 0,186 | 0,863 | 0,53 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | проект | повышение уровня безопасности дорожного движения | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

# 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование структурного элемента/ мероприятия (результата) / Источника финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения», в том числе: |  | 1 898,78858 | 6 747,34501 | 11 188,26884 | 11 759,80000 | 10 236,00000 | 10 236,00000 | 52 066,20243 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1 898,78858 | 6 747,34501 | 11 188,26884 | 11 759,80000 | 10 236,00000 | 10 236,00000 | 52 066,20243 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | 1 648,78858 | 6 747,34501 | 11 188,26884 | 11 635,80000 | 10 236,00000 | 10 236,00000 | 51 692,20243 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 1 648,78858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,78858 |
|  | 7350409134019Д050 | 0,00000 | 6 747,34501 | 11 188,26884 | 11 635,80000 | 10 236,00000 | 10 236,00000 | 50 043,41385 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1.Ремонт автомобильной дороги и пешеходной дорожки от жилого дома № 16 1квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале |  | 1 648,78858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,78858 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340191120 | 1 648,78858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 648,78858 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Ремонт дорожного покрытия из плит и щебня временной дороги в квартале 7/2 "Благодар" |  | 0,00000 | 6 304,39904 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 304,39904 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409134019Д050 | 0,00000 | 6 304,39904 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 304,39904 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. Ремонт автомобильной дороги от жилого дома №34 1квартала до кольцевой автомобильной дороги |  | 0,00000 | 442,94597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 442,94597 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409134019Д050 | 0,00000 | 442,94597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 442,94597 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. Ремонт автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у жилого дома №1 1 квартала (участок от жилого дома № 1 1квартала до офиса ЗАО "Электон") |  | 0,00000 | 0,00000 | 11 188,26884 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 188,26884 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409134019Д050 | 0,00000 | 0,00000 | 11 188,26884 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 188,26884 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 374,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г.Радужный | 73504091340120610 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 |
|  | 7350409134019Д050 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения в квартале 7/1 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 7350409134019Д210 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 - 2029 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | - |
|  | сентябрь 2024 - 2029 год |  |  |  |
| - Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год, 2027 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | - |
|  | июль 2024 год, сентябрь 2027 год |  |  |  |
| 3. Проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения в квартале 7/1 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2027 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | - |
|  | декабрь 2027 год |  |  |  |

# ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Содержание дорог и объектов благоустройства»

# 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | МКУ «Дорожник» начальник Куриленко А.В. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обслуживание тротуаров, пешеходных дорожек, площадок и подъездных дорог: |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | ручным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | 16,427 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.2 | механизированным способом (летний/зимний период) | тыс. м2 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | 246,726 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.3 | механизированная очистка дорог от снега (территории общеобразовательных учреждений) | тыс. м2 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 2. | обслуживание и ремонт малых (детских, спортивных) архитектурных форм | ед. | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 3. | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и подъездов к жилым домам (ямочный ремонт) | тыс. м2 | 0,781 | 0,886 | 1,573 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 4. | уход за клумбами и цветниками в летний период | м2 | 1012,4 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | 1044,8 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 5. | содержание и обслуживание городских автомобильных дорог | тыс. м2 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 6. | покос травы на газонах первого и третьего квартала (2 этапа) | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 7. | обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 8. | обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города | км | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | МКУ «Дорожник» | ФИС СП ГАС «Управление» |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города | содержание обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 | 211,4 |
| 2. | Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети | содержание обслуживание |  | ед. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города | содержание обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | км | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 | 31,256 |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) | обслуживание | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети | тыс. м2 | 0,781 | 0,886 | 1,573 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | содержание | Улучшение экологической и эстетической обстановки в городе | тыс. м2 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 | 536,32 |
| 6. | Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий | работы | Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и благоустройство города | - | - | - | - | - | - | - |

# Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование структурного элемента/ мероприятия (результата) / Источника финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Содержание дорог и объектов благоустройства» всего, в том числе: |  | 59 970,83425 | 51 756,60422 | 66 006,70936 | 62 801,74500 | 62 801,74500 | 60 097,14300 | 363 434,78083 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет |  | 13 090,34673 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 890,34673 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 46 880,48752 | 51 756,60422 | 64 206,70936 | 62 801,74500 | 62 801,74500 | 60 097,14300 | 348 544,43410 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города всего, в том числе: |  | 41 315,35314 | 45 186,27044 | 54 608,79594 | 55 938,13200 | 55 398,13200 | 55 938,13200 | 308 924,81552 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340200590 | 30 342,94537 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 342,94537 |
|  | 7350409134029Д190 | 0,00000 | 35 301,23562 | 18 036,06754 | 18 757,51100 | 18 757,51100 | 18 757,51100 | 109 609,83616 |
|  | 7350409134029Д191 | 0,00000 | 0,00000 | 21 375,43700 | 21 375,43700 | 21 375,43700 | 21 375,43700 | 85 501,74800 |
|  | 73504091340200596 | 8 402,05369 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 402,05369 |
|  | 7350409134029Д196 | 0,00000 | 6 823,28145 | 11 592,63400 | 12 056,34000 | 12 056,34000 | 12 056,34000 | 54 584,93545 |
|  | 73505031340200590 | 2 570,35408 | 3 061,75337 | 3 604,65740 | 3 748,84400 | 3 748,84400 | 3 748,84400 | 20 483,29685 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети, всего, в том числе: |  | 11 465,87592 | 3 966,87601 | 5 027,53931 | 3 607,77500 | 3 607,77500 | 903,17300 | 28 579,01424 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091340272180 (21100-1056) | 7 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 500,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220620 | 3 965,87592 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 965,87592 |
|  | 7350409134029Д062 | 0,00000 | 3 966,87601 | 5 027,53931 | 3 607,77500 | 3 607,77500 | 903,17300 | 17 113,13832 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города, в том числе: |  | 4 860,34673 | 0,00000 | 1 800,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 6 720,34673 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
|  | 7350409134029Д021(21100-1164) | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220630 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
|  | 7350409134029Д063 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 60,00000 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения) |  | 4 840,34673 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 640,34673 |
| Областной бюджет | 7350409134022063D | 4 840,34673 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 840,34673 |
|  | 7350409134029Д021(21100-1164) | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 |
| 3.2. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города (Обеспечение зимнего содержания подъездных дорог на территории ГСК) |  | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 80,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220630 | 20,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 |
|  | 7350409134029Д063 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 60,00000 |
| 4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов(ямочный ремонт), в том числе: |  | 1 502,12900 | 1 564,42900 | 3 074,63897 | 1 692,08800 | 1 692,08800 | 1 692,08800 | 11 217,46097 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 73504091340273130 (21100-1033) | 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 750,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73504091340220640 | 752,12900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 752,12900 |
|  | 7350409134029Д200 | 0,00000 | 1 564,42900 | 3 074,63897 | 1 692,08800 | 1 692,08800 | 1 692,08800 | 9 715,33197 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в том числе: |  | 601,49948 | 904,98252 | 1 151,25914 | 1 197,31000 | 1 197,31000 | 1 197,31000 | 6 249,67114 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031340220650 | 601,49948 | 904,98252 | 1 151,25914 | 1 197,31000 | 1 197,31000 | 1 197,31000 | 6 249,67114 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий, в том числе: |  | 225,62998 | 134,04625 | 344,47600 | 346,44000 | 346,44000 | 346,44000 | 1 743,47223 |
| Федеральный бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 73505031340220660 | 225,62998 | 134,04625 | 344,47600 | 346,44000 | 346,44000 | 346,44000 | 1 743,47223 |
| Внебюджетные источники | - | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности жителей города; создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан; выполнение работ по покосу травы в весенне-осенний период. |  |  |  |  |
| 1. Содержание учреждения, обеспечивающего обслуживание и содержание городских дорог и объектов благоустройства города, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь 2024-2029 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | декабрь 2024-2029 год |  |  |  |
| 2. Обновление материально-технической базы для обслуживания улично-дорожной сети |  | МКУ «Дорожник» | - | - |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь 2024-2029 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | декабрь 2024-2029 год |  |  |  |
| 3. Обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения и подъездных дорог на территории города |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | январь 2024-2029 год |  | Соответствующие документы |  |
|  | март 2024-2029 год |  |  |  |
| 4. Ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024-2029 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | сентябрь 2024-2029 год |  |  |  |
| 5. Покос травы в 1 и 3 квартале на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024-2029 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | август 2024-2029 год |  |  |  |
| 6. Сезонные работы по содержанию улично-дорожной сети и общественных территорий |  | МКУ «Дорожник» |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | июнь 2024-2029 год | - | Соответствующие документы | - |
|  | сентябрь 2024-2029 год |  |  |  |

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

«Дорожное хозяйство на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 07.11.2023 № 1478 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/38789/ |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 07.02.2024 № 160 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/39636/ |
| 3 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 22.03.2024 № 377 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40024/ |
| 4 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 28.05.2024 № 655 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40599/ |
| 5 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 06.08.2024 № 926 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41200/ |
| 6 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.11.2023 № 1478 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»» | от 23.10.2024 № 1373 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41874/ |
| 7 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 28.10.2024 № 1414 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41879/ |
| 8 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 27.12.2024 № 1731 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42413/ |
| 9 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 13.02.2025 № 163 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42659/ |
| 10 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 24.03.2025 № 346 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42922/ |
| 11 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 09.06.2025 № 697 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/43494/ |
| 12 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 21.10.2025 № 1387 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/44374/ |
| 13 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 30.12.2025 № 1777 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/44927/ |
| 14 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 29.01.2026 № 125 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/45088/ |
| 15 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 07.05.2026 № 590 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/45714/ |
| 16 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» | от 25.08.2026 № 1078 | Муниципальное казённое учреждение «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области | https://raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/46288/ |