|  | Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.08.2025 № 1057 |
| --- | --- |

Паспорт

Муниципальной программы

«Обеспечение населения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

1. Основные положения

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 229 222,33035 тыс. руб., в том числе: 2024 год – 217 293,38771 тыс. руб.; 2025 год – 9 366,04264 тыс. руб.; 2026 год – 1 273,677 тыс. руб; 2027 год – 1 289,223 тыс.руб. |
| --- | --- |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» в том числе: |  | 217 293,38771 | 1 518,719 | 1 273,677 | 1 289,223 | 229 222,33035 |  |
| Мероприятие реализуемое в составе проекта «Чистая вода» |  | 215 954,04 | 741,46636 | 0 | 0 | 216695,50636 |
| Федеральный бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 152 840,7 | 0 | 0 | 0 | 152 840,7 |
| Областной бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 3 119,0 | 0 | 0 | 0 | 3 119,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F552430-414 | 6858,3373 | 0 | 0 | 0 | 6858,3373 |
| Областной бюджет | 733-0502-111F5А243D-414 | 49 987,2 | 0 | 0 | 0 | 49 987,2 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F5А243D-414 | 2 503,8027 | 0 | 0 | 0 | 2 503,8027 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-11105Z2430-414 | 645,0 | 741,46636 | 0 | 0 | 1386,46636 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» |  | 1339,34771 | 8624,57628 | 1273,677 | 1289,223 | 12526,82399 |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120560-247 | 608,64212 | 2352,64831 | 310,794 | 323,225 | 3595,30943 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120520-244 | 9,864 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 54,864 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120530-244 | 400,0 | 478,35728 | 500,0 | 500,0 | 1878,35728 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120540-244 | 250,0 | 312,50 | 370,0 | 370,0 | 1302,50 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120550-247 | 70,84159 | 66,07069 | 77,883 | 80,998 | 295,79328 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120570-247 | 0 | 5400,0 | 0 | 0 | 5400,0 |

- 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и/или федеральных проектов

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| «Строительство объекта: Станция водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области» в том числе: |  | 215 954,04 | 741,46636 | 0 | 0 |  | 216695,50636 |  |
| Федеральный бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 152 840,7 | 0 | 0 | 0 |  | 152 840,7 |
| Областной бюджет | 733-0502-111F552430-414 | 3 119,0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 119,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F552430-414 | 6858,3373 | 0 | 0 |  | 0 | 6858,3373 |
| Областной бюджет | 733-0502-111F5А243D-414 | 49 987,2 | 0 | 0 |  | 0 | 49 987,2 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-111F5А243D-414 | 2 503,8027 | 0 | 0 |  | 0 | 2 503,8027 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-11105Z2430-414 | 645,0 | 741,46636 | 0 |  | 0 | 1386,46636 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Задача 2:Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лабораторно-инструментальные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3 | Оказание услуг | Оказание услуг по лабораторным исследования воды ЦТП-1, ЦТП-3 | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Содержание и техническое обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах | Выполнение работ | Поддержание в рабочем состоянии пунктов разбора питьевой воды | Шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Содержание и техническое обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала | Выполнение работ | Поддержание в рабочем состоянии станции подкачки холодной воды для высокоэтажных домов | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Содержание и обслуживание станции водоподготовки УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Оказание услуг | Поддержание в рабочем станции водоподготовки | Шт. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Расходы на холодную воду в пунктах разбора воды | Оказание услуг | Расходы за холодное водоснабжение | М.куб. | 1044 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| 6. | Расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды, станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала, станцией водоподготовки | Оказание услуг | Расходы на эл.энергию, потребляемую станцией подкачки и пунктами разбора питьевой воды, станцией водоподготовки | кВт.ч | 32063,0 | 241000,0 | 31000,0 | 31000,0 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 7 |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», в том числе: |  | 1339,34771 | 8624,57628 | 1273,677 |  | 1289,223 | 12526,82399 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 1339,34771 | 1229,36469 | 1273,677 |  | 1289,223 | 5131,6124 |
| 1.1. Лабораторно-инструментальные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120520-244 | 9,864 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 54,864 |
| 1.2. Содержание и техническое обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120530-244 | 400,0 | 478,35728 | 500,0 |  | 500,0 | 1878,35728 |
| 1.3. Содержание и техническое обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120540-244 | 250,0 | 312,50 | 370,0 |  | 370,0 | 1302,50 |
| 1.4. Расходы на холодную воду в пунктах разбора воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120550-247 | 70,84159 | 66,07069 | 77,883 |  | 80,998 | 295,79328 |
| 1.5. Расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды, станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала, станцией водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120560-247 | 608,64212 | 2352,64831 | 310,794 | 323,225 |  | 3595,30943 |
| 1.6. Содержание и обслуживание станции водоподготовки УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0502-1140120570-247 | 0 | 5400,0 | 0 | 0 |  | 5400,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде. Постоянное поддержание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат)№ 1: Лабораторно-инструментальные исследования воды на микробиологические показатели из ЦТП-1 и ЦТП-3 | 30 апреля 31 октября | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт оказанных услуг |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату оказанных услуг |  |
| Мероприятие (результат)№ 2: Содержание и техническое обслуживание пунктов разбора воды, установленных в 1 и 3 кварталах | 30 марта 30 июня 31 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 3: Содержание и техническое обслуживание станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала | 30 марта 30 июня 31 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 4: Расходы на холодную воду в пунктах разбора воды | 30 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 5: Расходы на электроэнергию в пунктах разбора воды, станции подкачки холодной воды для жилых домов № 13,14,15 1 квартала, станцией водоподготовки | 30 марта 30 июня 31 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |
| Мероприятие (результат)№ 6: Содержание и обслуживание станции водоподготовки УВС третьего подъема в ЗАТО г.Радужный Владимирской области | 31 октября 31 декабря | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для выполнение работы |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 1.2. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3. Работы выполнены |  | МКУ «ГКМХ» , председатель Митенин Олег Геннадьевич | Платежное поручение за оплату выполненных работ |  |