Приложение № 5

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 07.05.2026 № 590

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель Куриленко А.В. начальник МКУ «Дорожник» | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |
| - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 - 2028 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | - |
|  | сентябрь 2024 - 2028 год |  |  |  |
| - Разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2024 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | - |
|  | июль 2024 год |  |  |  |
| 3. Проектно-изыскательские работы автомобильных дорог общего пользования местного значения в квартале 7/1 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, всего, в том числе: |  | МКУ «Дорожник» | - | ФИС СП ГАС «Управление» |
| проведение работ в рамках мероприятия | май 2026 год | - | Соответствующие документы (заключение контрактов, акты приемки выполненных работ) | - |
|  | декабрь 2026 год |  |  |  |