|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.12.2024 № 1739 |
| --- | --- |

Паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 85 520,03781 тыс.руб., в т.ч.: 2024 г. – 56 685,97481 тыс.руб.; 2025 г. – 12 918,533 тыс.руб.; 2026 г. – 15 915,53 тыс.руб |
| --- | --- |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «ГКМХ» |  | Срок реализации 2024-2026 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных территорий (пространств) |  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств к 2026 году на 27 дворовых территорий и 4 общественных территориях |  |  | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |
| 1.1.а | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий», не входящего в состав федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «ГКМХ» |  | Срок реализации 2024 год |  |  |  |  |
| 1.1.а.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилегающих территорий |  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий за 2024 год по дворовым прилегающим территориям |  |  | Благоустройство дворовых территорий |  |
| 1.2. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» не входящего в состав регионального и/или федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «ГКМХ» |  |  | Срок реализации 2024 год |  |  |  |
| 1.2.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилегающих территорий |  |  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и прилегающих территорий за 2024 год по дворовым прилегающим территориям |  |  | Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилегающих территорий |
| 1.3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан |  |  |  | Повышение качественного уровня жизни населения города | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства |  |
| 1.4.2 | Проведение комплекса мер по ремонту, реконструкции, модернизации существующих объектов благоустройства; по устройству новых объектов благоустройства |  |  |  | Ремонт, реконструкция, модернизация существующих объектов благоустройство, устройство новых объектов благоустройства | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства |  |
| 1.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального и/или федерального проекта отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ведомственный проект отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проведение комплекса работ по обслуживанию, ремонту и модернизации уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии нормами и правилами | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация системы уличного освещения |  |  |  | Приведение уличного освещения в соответствие с нормами «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» и правилами Содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) Количество обслуживаемых светильников |  |
| 2.5. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы), отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы*

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/ КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» В том числе: |  | 56 685,97481 | 12 918,533 | 15 915,53 | 85 520,03781 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», всего в том числе: | МКУ «ГКМХ» | 6613,77895 | 0 | 0 | 6613,77895 |
| Федеральный бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 3857,76964 | 0 | 0 | 3857,76964 |
| Областной бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 78,73036 | 0 | 0 | 78,73036 |
| Областной бюджет | 733-0503- 181F2A555D-244 0503 181F2A555D 244 | 2308,100 | 0 | 0 | 2308,100 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F255550-244 | 247,70000 | 0 | 0 | 247,70000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F2A555D-244 | 121,47895 | 0 | 0 | 121,47895 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий» не входящего в состав федерального проекта | МКУ «ГКМХ» | 20 118,66024 | 0 | 0 | 20 118,66024 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 733-0503-1810172640-244 | 19143,000 | 0 | 0 | 19143,000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-18101S2640-244 | 975,66024 | 0 | 0 | 975,66024 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» не входящего в состав регионального и/или федерального проекта | МКУ «ГКМХ» | 3924,5949 |  |  | 3924,5949 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1820220920-244 | 3924,5949 | 0 | 0 | 3924,5949 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комфортная городская среда», всего в том числе: |  | 5365,38818 | 1394,0 | 1394,0 | 8153,38818 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840120930-244 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 3750,0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120940-244 | 143,280 | 144,0 | 144,0 | 431,280 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840120950-244 | 2224,32381 | 0 | 0 | 2224,32381 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120960-244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120970-244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840191040-244 | 1427,78437 | 0 | 0 | 1427,78437 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840191110-244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840191100-244 | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения», всего в том числе: |  | 20663,55254 | 11524,533 | 14521,53 | 46709,61554 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840220980-244 | 2832,93 | 2832,93 | 2832,93 | 8498,79 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840220990-247 | 13139,40934 | 8691,603 | 11688,6 | 33519,61234 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840221070-244 | 4691,2132 | 0 | 0 | 4691,2132 |

Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству

в 2024 году в рамках направления (подпрограммы) №1 «Комфортная городская среда на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес многоквартирного дома | Управляющая организация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство, реализуемое в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда» |  |  |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 4 | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 33 | МУП «ЖКХ» |
|  | Благоустройство, реализуемое в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий», не входящего в состав федерального проекта |  |  |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 4 |  |
| 2 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 11 |  |
| 3 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 13 |  |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 20 |  |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 21 |  |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 25 |  |
| 7 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 35 |  |
| 8 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 36 |  |
| 9 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 37 |  |
| 10 | Дворовая территория многоквартирного дома | 3 квартал, дом № 5 |  |
|  | Благоустройство, реализуемое в составе муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», не входящего в состав регионального и /или федерального проекта |  |  |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома | 1 квартал, дом № 6 | МУП «ЖКХ» |

| - 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе региональных и федеральных проектов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», всего в том числе: | МКУ «ГКМХ» | 6613,77895 | 0 | 0 | 6613,77895 |
| Федеральный бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 3857,76964 | 0 | 0 | 3857,76964 |
| Областной бюджет | 733-0503-181F255550-244 | 78,73036 | 0 | 0 | 78,73036 |
| Областной бюджет | 733-0503- 181F2A555D-244 0503 181F2A555D 244 | 2308,100 | 0 | 0 | 2308,100 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-181F255550-244 | 247,70000 | 0 | 0 | 247,70000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503- 181F2A555D-244 | 121,47895 | 0 | 0 | 121,47895 |

| - 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта, - не входящего в состав федерального проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе регионального проекта «Благоустройство дворовых и прилегающих территорий» не входящего в состав федерального проекта | МКУ «ГКМХ» | 24043,25514 |  |  | 24043,25514 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 733-0503-1810172640-244 | 19143,000 |  |  | 19143,000 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-18101S2640-244 | 975,66024 |  |  | 975,66024 |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1820220920-244 | 3924,5949 | 0 | 0 | 3924,5949 |

| Сведения |  |
| --- | --- |
| о мероприятиях муниципальной программы, реализуемые в составе муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», не входящего в состав регионального и/или федерального проекта |  |
| 1.Общие положения |  |
| Ответственное структурное подразделение администрации | МКУ «ГКМХ», Митенин Олег Геннадьевич |
| Связь с муниципальной программой | Благоустройство территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

|  | 2. Показатели мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта, не входящего в состав регионального и/или федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |

| 3. Перечень мероприятий (результатов) мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта, не входящего в состав регионального и/или федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) |  | Характеристика |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 9 |  | 10 |
| Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе дворовых и прилегающих территорий (пространств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение условий жизни граждан за счет благоустройства дворовых и прилегающих территорий, приведены в нормативное состояние дворовые и прилегающие к ним территории | Выполнение работ |  | Благоустройство 1 дворовой территории по муниципальному проекту дворовых территориях |  | штука |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| - 4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе муниципального проекта, не входящего в состав регионального и/или федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |  |  | ГРБС КБК |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | Всего |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», не входящего в состав регионального и/или федерального проекта |  |  | МКУ «ГКМХ» |  | 3924,5949 |  |  |  |  |  |  | 3924,5949 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  |  | 733-0503-1820220920-244 |  | 3924,5949 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3924,5949 |  |

| - 5. План реализации мероприятий муниципальной программы, реализуемых в составе регионального проекта , - не входящего в состав федерального проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система/(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Задача: Повышение комфортности городской среды, в том числе прилегающих к дворовым территориям территорий (пространств) |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат): Улучшение условий жизни граждан за счет создания благоустроенных дворовых территорий, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; приведены в нормативное состояние дворовые и прилегающие территории |  | МКУ "ГКМХ", Митенин Олег Геннадьевич |  | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнение работы) | 01 марта | МКУ "ГКМХ", Митенин Олег Геннадьевич | Заключение муниципального контракта | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) | 15 ноября | МКУ "ГКМХ", Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение выполнения услуги актами выполненных работ | ФИС СП ГАС «Управление» |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оплачена(работы выполнены) | 25 декабря | МКУ "ГКМХ", Митенин Олег Геннадьевич | Подтверждение оплаты выполненных работ (услуг) платежным поручением | ФИС СП ГАС «Управление» |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Комфортная городская среда»

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства, в том числе: |  |  |  |  |  |  | МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1 | устройство, ремонт и расширение пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок | тыс. м2 | 1,645 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ» |  |
| 1.2. | вырубка кустарника и чистка от мелколесья | тыс. м2 | 14 | 14 | - | - | - | МКУ «Дорожник» |  |
| 2. | Установка малых архитектурных игровых форм на территории города | ед. | 8 | 8 | - | - | - | МКУ «ГКМХ» |  |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача: Повышение качественного уровня жизни населения города, улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт, содержание и обслуживание объектов благоустройства, устройство новых объектов благоустройства, за исключением пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок | Ремонт, обслуживание | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе, обеспечение безопасности жителей города |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обслуживание ливневой канализации | Выполнение работ по обслуживанию | очистка | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Поставка грунта плодородного для рассады цветочных культур | Выполнение работ по поставке | для клумб | м3 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.3 | Вырубка кустарника и чистка от мелколесья на территории города | Выполнение работ по вырубке кустарника | вырубка кустарников и чистка от мелколесья | тыс. м2 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 1.4 | Установка малых архитектурных игровых форм на территории города | Выполнение работ по установке | приобретение и установка малых архитектурных игровых форм | ед. | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1.5 | Выполнение работ по обустройству площадок и установке контейнеров для хранения пескосоляной смеси | Выполнение работ, в том числе по установке | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Окраска объектов благоустройства на территории города | Выполнение работ | Улучшение эстетической обстановки в городе | ед. | 3 | 0 | - | - |
| 1.7 | Ремонт объектов ливневого хозяйства (устройство дождеприемного колодца у общежития 3 ) | Выполнение работ | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе | Ед. | 1 | 0 | - | - |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт площади въезда в город перед КПП | Оказание услуг | Улучшение эстетической обстановки в городе | Ед. | 1 | 1 | - | - |
| Задача: Проведение комплекса мер по ремонту, реконструкции, модернизации существующих объектов благоустройства; по устройству новых объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт, реконструкция, модернизация тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Выполнение работ по ремонту | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе | тыс. м2 | 1,645 | 0,837 | 2 | 2 |
| 2.2 | Ремонт, строительство, расширение придомовых стоянок автотранспорта в 1 и 3 квартале на территории города | Выполнение работ по ремонту, Строительству, расширению | Улучшение эстетической и экологической обстановки в городе | тыс. м2 | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  |
| 1. Ремонт, содержание и обслуживание объектов благоустройства, устройство новых объектов благоустройства за исключением пешеходных дорожек, тротуаров и автостоянок, всего, в том числе: |  | 3937,60381 | 1394,00000 | 1394,00000 | 6725,60381 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 3937,60381 | 1394,00000 | 1394,00000 | 6725,60381 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. Обслуживание ливневой канализации, в том числе: |  | 1 250,00000 | 1 250,00000 | 1 250,00000 | 3750,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840120930-244 | 1 250,00000 | 1 250,00000 | 1 250,00000 | 3750,00000 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2. Поставка грунта плодородного для рассады цветочных культур, в том числе: |  | 143,280 | 144,00000 | 144,00000 | 431,280 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120940-244 | 143,28 | 144,00000 | 144,00000 | 431,280 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3. Установка малых архитектурных игровых форм на территории города |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840120950-244 | 2224,32381 | 0,00000 | 0,00000 | 2224,32381 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.4. Выполнение работ по обустройству площадок и установке контейнеров для хранения пескосоляной смеси |  | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120960-244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Окраска объектов благоустройства на территории города |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840120970-244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.6. Ремонт объектов ливневого хозяйства (устройство дождеприемного колодца у общежития 3 ) |  | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840191110-244 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.7. Разработка проектно-сметной документации на ремонт площади въезда в город перед КПП |  | 320,0 | 0,00000 | 0,00000 | 320,0 |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Областной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840191100-244 | 320,0 | 0,00000 | 0,00000 | 320,0 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. Ремонт, реконструкция, модернизация тротуаров, пешеходных дорожек, автостоянок. Всего, в том числе: |  | 1427,78437 | - | - | 1427,78437 |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  | 1427,78437 | 0 | 0 | 1427,78437 |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 735-0503-1840191040-244 | 1427,78437 | 0 | 0 | 1427,78437 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - |  |
| 2.2. Ремонт, расширение придомовых стоянок автотранспорта в 1 и 3 квартале на территории города |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |  |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ПАСПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |

|  | 2.Показатели комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приведение уличного освещения в соответствие с нормами «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» и правилами | Условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ГКМХ» | ФИС СП ГАС «Управление» |
| 1.1. | Содержание и обслуживание линий или систем уличного освещения (протяженность) | км | 49,309 | 49,309 | 49,309 | 49,309 | МКУ «ГКМХ» | МКУ «ГКМХ» |
| 1.2. | Количество обслуживаемых светильников | ед. | 519 | 519 | 519 | 519 | МКУ «ГКМХ» | МКУ «ГКМХ» |

| 3.Перечень мероприятий (результатов) процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Задача: Проведение комплекса работ по обслуживанию, ремонту и модернизации уличного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии нормами и правилами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация системы уличного освещения | Выполнение работ | Обслуживание наружного освещения и поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | условная единица | 49,309 | 49,309 | 49,309 | 49,309 |
| 1.1. | Обслуживание наружного освещения, в том числе предоставление сведений о расходе электрической энергии светильниками наружного освещения | Выполнение работ | Обслуживание наружного освещения и поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Единица | 1324000 | 1324000 | 1324000 | 1324000 |
| 1.2. | Поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области | Выполнение работ | Обслуживание наружного освещения и поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Условная единица | - | - | - | - |
| 1.3. | Устройство наружного освещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области | Выполнение работ | Устройство наружного освещения | км | 0,782 | 0,800 | - | - |

| 4.Финансовое обеспечение процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | ГРБС КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация уличного освещения», всего в том числе: |  | 20663,55254 | 11524,533 | 14521,53 | 46709,61554 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный |  | 20663,55254 | 11524,533 | 14521,53 | 46709,61554 |
| 1.1. Техническое обслуживание, ремонт, модернизация системы уличного освещения, в том числе предоставление сведений о расходе электрической энергии светильниками наружного освещения |  | 2832,93 | 2832,93 | 2832,93 | 8498,79 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840220980-244 | 2832,93 | 2832,93 | 2832,93 | 8498,79 |
| 1.2. Поставка электроэнергии на уличное освещение на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области |  | 13 139,40934 | 8691,603 | 11688,6 | 33519,61234 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840220990-247 | 13 139,40934 | 8691,603 | 11688,6 | 33519,61234 |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на устройство наружного освещения и устройство наружного освещения (дороги вдоль участков №№113-132 квартал 7/1; территории в квартале 7/2) |  | 4691,2132 | 0 | 0 | 4691,2132 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - | - |
| Бюджет МО ЗАТО г. Радужный | 733-0503-1840221070-244 | 4691,2132 | 0 | 0 | 4691,2132 |